1. Antecedentes Personales

Ingresar la información solicitada de cada integrante del grupo de trabajo

|  | Integrante 1 | Integrante 2 | Integrante 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Rut | 19.003.574-3 | 20.228.236-9 | 17.674.651-3 |
| Nombres | María | Nayadett | Lorena |
| Apellidos | Martínez | Leyton | Figueroa |
| Roles | Jefe Proyecto | Backend | Fronted |

2. Descripción Proyecto

En la descripción debes señalar brevemente el nombre, descripción, objetivos y alcance del proyecto

| Tema | Desarrollo de Portal de Orientación Vocacional y Educacional |
| --- | --- |
| Descripción | El proyecto consiste en desarrollar un portal web interactivo que centralice toda la oferta académica de instituciones educacionales en Chile. La plataforma permitirá a los estudiantes de enseñanza media y sus familias explorar carreras, comparar programas de estudio, visualizar información detallada (mallas curriculares, aranceles, duración, empleabilidad) y acceder a contenido como testimonios de estudiantes, todo en un solo lugar. |
| Problemática detectada | Actualmente, los estudiantes que buscan orientación vocacional en Chile se enfrentan a información dispersa en múltiples sitios web, con formatos inconsistentes y poca profundidad en la experiencia real de cada carrera. Plataformas como miFuturo.cl ofrecen datos agregados pero no permiten conocer la "vida universitaria" ni comparar fácilmente opciones dentro de una misma institución. Esta fragmentación dificulta la toma de decisiones informadas y contribuye a la deserción en los primeros años de educación superior. |
| Solución esperada | Un portal web interactivo que incluya: • Buscador avanzado de carreras por área, institución, región o palabra clave. • Fichas detalladas de carreras con descripción, malla curricular, perfil de egreso, campo laboral y aranceles. • Módulo de comparación que permita visualizar hasta 3 carreras lado a lado. • Test vocacional básico que recomiende carreras afines al perfil del usuario. • Mapa interactivo para encontrar la sede más cerca que imparta tu carrera. • Registro de usuario y login para proteger la integridad de los datos. |
| Objetivos generales | Facilitar la toma de decisiones vocacionales de los estudiantes de enseñanza media en Chile, centralizando y estructurando la información educacional en una plataforma moderna, intuitiva y confiable que reduzca la incertidumbre y la deserción en la educación superior. |
| Objetivos específicos | • Buscador avanzado de carreras: Permite filtrar por área de conocimiento, institución, región o palabra clave, entregando resultados en tiempo real. • Fichas detalladas de carreras: Presenta información completa como descripción, malla curricular, perfil de egreso, campo laboral, aranceles, duración y empleabilidad, con indicador de última actualización. • Módulo de comparación: Posibilita seleccionar hasta 3 carreras y visualizar sus diferencias lado a lado en una tabla comparativa. • Test vocacional: Cuestionario interactivo que, según los intereses y habilidades del usuario, recomienda carreras afines dentro del catálogo disponible. • Mapa interactivo de sedes: Geolocaliza las sedes que imparten la carrera seleccionada y muestra las más cercanas a la ubicación del usuario, con información detallada de cada una. • Sistema de autenticación: Registro y login de usuarios para personalizar la experiencia y proteger la integridad de los datos. |
| Alcance del proyecto | Incluye: Desarrollo de una plataforma web responsive con React y Node.js para orientación vocacional. Diseño de interfaz de usuario en Balsamiq y prototipos interactivos. Implementación de un módulo de búsqueda y exploración de carreras por área, nombre o palabras clave. Creación de fichas detalladas de carrera con: descripción, malla curricular, perfil de egreso, campo laboral y aranceles. Desarrollo de un comparador interactivo que permita visualizar hasta 3 carreras lado a lado. Implementación de un test vocacional básico basado en intereses que recomiende carreras afines dentro de DUOC UC. Visualización de sedes en mapa interactivo con información de infraestructura y servicios disponibles. Módulo de beneficios estudiantiles con filtros por carrera y sede (becas, créditos, convenios). Web scraping automatizado con Python para actualización mensual de datos variables (aranceles, beneficios, puntajes). Integración de datos estáticos (descripciones) con datos dinámicos (scraping) en una misma ficha de carrera. Base de datos PostgreSQL para almacenamiento estructurado de la información. API REST desarrollada en Node.js para comunicación entre backend y frontend. Control de versiones con GitHub durante todo el desarrollo. Pruebas de usabilidad con al menos 5 estudiantes. Despliegue en plataforma gratuita para frontend y backend. No incluye: Desarrollo de aplicación móvil nativa (solo versión web responsive). Scraping de instituciones que requieran autenticación compleja (login, captchas avanzados) o que no tengan páginas públicas. Información de otras instituciones educativas (el alcance se limita a DUOC UC en esta primera versión). Sistema de autenticación de usuarios con perfiles personalizados (sin login ni registro). Foros, comunidades o redes sociales dentro de la plataforma. Contenido multimedia profesional (videos institucionales, recorridos 360°). Traducción a otros idiomas (solo español de Chile). Mantenimiento post-entrega (el proyecto finaliza con la defensa de título). Garantía de disponibilidad 24/7 después del período de evaluación académica. Integración con sistemas internos de instituciones educacionales. Generación de certificados o documentos oficiales. Soporte técnico a usuarios después de la entrega del proyecto. |

3. Contexto del proyecto

Especificar los antecedentes y motivación para el desarrollo del proyecto, publico objetivo, estado del arte, origen de la problemática y descripción del problema resolver.

En Chile, más de 1.277.000 estudiantes cursan educación superior distribuidos en 126 instituciones, con una oferta que supera las 5.000 carreras y aranceles promedio que alcanzan los $4,2 millones anuales en universidades. Sin embargo, esta amplia oferta no viene acompañada de información accesible y comparable: actualmente el 42% de los estudiantes cambia de carrera o deserta durante los primeros dos años, y el 28,8% abandona ya en primer año. La deserción es particularmente crítica en estudiantes de colegios municipales (30,6%) versus particulares pagados (22,3%). Peor aún, según la Fiscalía Nacional Económica (2025), el 35% de las carreras tiene retorno económico negativo, afectando al 40% de los estudiantes que ingresan a este segmento, mientras que las mujeres enfrentan brechas significativas al elegir carreras con retornos 4,5 veces menores que los hombres. El proyecto "Elige tu Futuro" nace para abordar esta problemática, implementando las recomendaciones de la FNE: crear un sistema de información personalizado con test vocacional y comparador de carreras, que integre datos de empleabilidad, ingresos, aranceles y tasas de deserción en una plataforma centralizada e intuitiva. A diferencia de las alternativas existentes (miFuturo.cl, acceso.mineduc.cl o sitios institucionales), que ofrecen información fragmentada o meramente estadística, este portal busca convertirse en una herramienta integral que permita a estudiantes, familias y orientadores tomar decisiones informadas, reduciendo la deserción, optimizando la inversión en educación y contribuyendo a una mejor movilidad social en el país.

4. Metodología

Describir la metodología a utilizar para el desarrollo del proyecto y justificar su uso.

Descripción Metodología

Para el desarrollo del proyecto Portal de Orientación Vocacional y Educacional, se utilizará una metodología ágil, específicamente Scrum, debido a su enfoque iterativo e incremental, que permite adaptar el desarrollo según los requerimientos del usuario y validar continuamente las funcionalidades implementadas. El uso de Scrum es adecuado porque el proyecto implica múltiples módulos (buscador, comparador, test vocacional, panel administrativo), los cuales pueden desarrollarse en ciclos cortos (sprints), facilitando la organización del equipo y la entrega progresiva de valor.

5. Descripción técnica de la solución

Describir los detalles técnicos del producto a desarrollar

Especificaciones técnicas de la solución a desarrollar

Infraestructura a utilizar: La plataforma será desplegada utilizando servicios cloud gratuitos para minimizar costos operativos. El frontend desarrollado en React se alojará en Vercel, que ofrece hosting gratuito con integración continua desde GitHub y CDN incorporado. El backend en Node.js junto con la base de datos PostgreSQL se desplegarán en Render o Supabase, que proporcionan capas gratuitas con recursos suficientes para un proyecto académico (hasta 1 GB de almacenamiento y 500 MB de RAM). Los scrapers desarrollados en Python se ejecutarán localmente durante el desarrollo. Arquitectura de software: Se implementará una arquitectura de tres capas claramente diferenciadas para garantizar modularidad y mantenibilidad. La capa de presentación será una aplicación de página única (SPA) desarrollada en React que consumirá una API REST. La capa de negocio consistirá en una API desarrollada con Node.js + NestJS que expondrá endpoints para consultar carreras, sedes, beneficios y procesar el test vocacional, además de orquestar la lógica de la aplicación y gestionar la autenticación de usuarios. La capa de datos utilizará PostgreSQL como motor de base de datos relacional para almacenar tanto la información estática como los datos dinámicos provenientes del scraping. Adicionalmente, existirá un módulo independiente de scraping desarrollado en Python que se ejecutará periódicamente para extraer, limpiar y actualizar los datos variables desde fuentes oficiales, comunicándose directamente con la base de datos compartida. Lenguajes de programación: El proyecto utilizará TypeScript como lenguaje principal tanto para el frontend como para el backend, permitiendo un tipado estático que reduce errores y mejora la mantenibilidad del código. En el frontend se empleará TypeScript junto con React para construir interfaces interactivas y tipadas. En el backend, Node.js con TypeScript permitirá desarrollar una API REST robusta y aprovechar las ventajas del tipado en la lógica de negocio. Para el módulo de web scraping se utilizará Python en su versión 3.11+, aprovechando su madurez y las potentes librerías especializadas en extracción de datos. Adicionalmente, se utilizará SQL para las consultas a la base de datos PostgreSQL. Framework, dependencias y/o librerías a utilizar: Frontend: React con TypeScript, Vite como herramienta de build, Tailwind CSS para el diseño responsive, Axios para peticiones HTTP, React Router DOM para la navegación y React Leaflet para la integración de mapas. Backend: Node.js con NestJS como framework principal, TypeORM o Prisma como ORM para la conexión con PostgreSQL, dotenv para variables de entorno, class-validator para validación de datos, Swagger para documentación de API, y Jest para pruebas unitarias. Web Scraping: Python con BeautifulSoup para sitios con HTML estático, Scrapy para scraping estructurado, Selenium o Playwright para sitios con contenido dinámico, Pandas para limpieza y transformación de datos, y psycopg2 para conexión con PostgreSQL. Base de datos: Se utilizará PostgreSQL en su versión 15 como sistema gestor de base de datos relacional, elegido por su robustez, confiabilidad y buen rendimiento para datos estructurados. El modelo de datos estará normalizado hasta tercera forma normal (3FN) para evitar redundancias y garantizar la integridad de la información. Las principales tablas incluirán: usuarios, carreras, sedes, instituciones, beneficios, mallas_curriculares, y tablas intermedias para relaciones muchos a muchos como carreras_sedes y carreras_beneficios. También se contemplará una tabla scraping_logs para registrar la ejecución de los scrapers y otro test_respuestas para almacenar respuestas anónimas del test vocacional con fines de mejora continua. La base de datos será alojada en Render PostgreSQL o Supabase, que ofrecen capas gratuitas con respaldos automáticos y conexión segura mediante SSL. Repositorio: El código fuente del proyecto será versionado utilizando Git y alojado en GitHub en un repositorio privado, aprovechando la gratuidad para equipos pequeños. Se implementará una estrategia de branching con tres niveles principales: main para la versión estable en producción, develop para la integración de funcionalidades en desarrollo, y ramas feature/* para el desarrollo de funcionalidades específicas. Todo el código nuevo deberá integrarse mediante pull requests que requieran la revisión de al menos una compañera antes de ser fusionado. El repositorio incluirá un archivo. gitignore adecuado para excluir node_modules, archivos de entorno (.env) y configuraciones locales, además de un README.md detallado con instrucciones de instalación, configuración y despliegue. Otros: Documentación API: Se generará con Swagger (NestJS) y se mantendrá una colección actualizada en Postman. Pruebas: Se utilizará Jest para pruebas unitarias e integración en backend, React Testing Library para frontend, y PyTest para los scrapers en Python. Gestión del equipo: Se trabajará con metodología ágil Scrum adaptada, utilizando GitHub Projects o Trello para seguimiento de tareas, reuniones semanales de coordinación y comunicación diaria vía WhatsApp. Diseño de interfaces: Se utilizará Balsamiq para wireframes de baja fidelidad y Figma para prototipos interactivos de alta fidelidad validados con usuarios.

6. Plan de Trabajo

Define la planificación de tu Proyecto de a las evidencias a realizar durante el semestre.

| Nro. | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kick-off y definición inicial | Reunión de inicio, definir objetivos, roles y cronograma. Crear acta de constitución. | Reunión presencial, plantilla acta | 2 días | M.M. | Documento firmado por equipo y profesor guía |
| 2 | Análisis de requerimientos | Buscar las funcionalidades que ofrece la plataforma | Investigación | 5 días | M.M. | Documento de requerimientos aprobado |
| 3 | Investigación de fuentes de datos | Identificar sitios web para scraping: mallas, aranceles, beneficios. Analizar estructura HTML. | Chrome DevTools, BeautifulSoup | 3 días | M.M., N.L. y L.F. | Listado de URLs y estructura de datos y script Python |
| 4 | Diseño de arquitectura | Definir arquitectura de software, diagrama de clases y modelo de base de datos. | Draw.io | 4 días | L.F. | Diagramas aprobados por profesor guía |
| 5 | Prototipado de interfaces | Diseñar wireframes en Balsamiq y prototipos interactivos | Balsamiq | 7 días | N.L. | Prototipos aprobados por orientadores |
| 6 | Configuración de entorno | Crear repositorio GitHub, configurar proyectos base (React, Node.js), establecer estructura de carpetas. | GitHub, VSCode, Git | 2 días | M.M., N.L. y L.F. | Repositorio con README y branches definidos |
| 7 | Implementación base de datos | Crear modelo relacional en PostgreSQL, definir tablas, relaciones e índices. | PostgreSQL, DBeaver | 3 días | L.F. | Scripts SQL versionados en GitHub |
| 8 | Desarrollo de scrapers | Implementar scrapers en Python para extraer carreras, sedes, aranceles y beneficios. | Python, BeautifulSoup, Scrapy | 7 días | M.M., N.L. y L.F. | Datos cargados en BD con logs de ejecución |
| 9 | Desarrollo API REST | Crear endpoints para carreras, sedes, beneficios, test vocacional, comparador y autenticación. | Node.js, PostgreSQL | 10 días | N.L. | Colección Postman documentada |
| 10 | Desarrollo frontend - Base | Configurar React, rutas, componentes base (Header, Footer, Layout). | React, Vite, Tailwind | 5 días | L.F. | Componentes funcionales en repositorio |
| 11 | Desarrollo frontend - Búsqueda | Implementar buscador de carreras con filtros por área, sede y palabra clave. | React, Axios | 5 días | L.F. | Búsqueda funcional conectada a API |
| 12 | Desarrollo frontend - Fichas | Crear vista detallada de carrera con malla, perfil de egreso, campo laboral y aranceles. | React, componentes reutilizables | 5 días | L.F. | Fichas con datos reales |
| 13 | Desarrollo frontend - Comparador | Implementar comparador de hasta 3 carreras lado a lado. | React, tablas dinámicas | 5 días | L.F. | Comparador funcional |
| 14 | Desarrollo frontend - Test vocacional | Crear cuestionario interactivo con lógica de recomendación. | React, formularios dinámicos | 5 días | L.F. | Test con al menos 10 preguntas |
| 15 | Desarrollo frontend - Mapas | Integrar mapa interactivo con geolocalización de sedes. | Leaflet / Google Maps API | 4 días | L.F. | Sedes visibles en mapa |
| 16 | Desarrollo frontend - Beneficios | Implementar módulo de beneficios con filtros por carrera y sede. | React, componentes modales | 4 días | L.F. | Beneficios mostrados correctamente |
| 17 | Desarrollo frontend - Autenticación | Implementar registro de usuario y login con JWT. | React, Axios, JWT | 4 días | L.F. | Flujo de autenticación funcional |
| 18 | Integración frontend-backend | Conectar todos los componentes del frontend con la API. Validar endpoints y respuestas. | Axios, Postman, React | 5 días | M.M., N.L. y L.F. | Integración completa sin errores CORS |
| 19 | Pruebas de usabilidad | Realizar pruebas con estudiantes y orientadores. Recopilar feedback y ajustar. | 5 estudiantes, 1 orientador | 5 días | M.M. | Informe de pruebas con mejoras aplicadas |
| 20 | Correcciones y optimización | Ajustar errores detectados, optimizar rendimiento, mejorar UX. | Feedback de pruebas | 5 días | M.M., N.L. y L.F. | Plataforma sin errores críticos |
| 21 | Despliegue en producción | Publicar frontend en Vercel, backend en Render, BD en Supabase. Configurar variables de entorno. | Vercel, Render, Supabase | 3 días | M.M., N.L. y L.F. | URL pública funcional |
| 22 | Documentación técnica | Redactar manual técnico, diagramas actualizados, documentación de API. | Google Docs, Swagger | 7 días | M.M. | Documentación completa y ordenada |
| 23 | Preparación defensa | Elaborar presentación, practicar exposición, preparar demo en vivo. | PowerPoint, Canva | 5 días | M.M., N.L. y L.F. | Presentación aprobada por profesor guía |

7. Evidencias

Declarar las evidencias a diseñar para el proyecto. Estas evidencias deben ser acordadas con el docente, dependiendo de la dimensión del proyecto. Todas las evidencias deben estar en formato .pdf, .xls, .xlsx, .doc o .docx, según corresponda y deben ser legibles para el docente.

| Nro. | Nombre de evidencia | Descripción | Link para acceder (repositorio) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Acta de Constitución del Proyecto | Documento formal que define objetivos, alcance, roles y recursos del proyecto, firmado por el equipo y profesor guía. | https://docs.google.com/document/d/1FA7J1HEC8rzYhek4fon2e7Ho5v9eGxD_/edit |
| 2 | Documento de Requerimientos | Especificación detallada de requerimientos generales y específicos. | https://docs.google.com/document/d/1J22cNBQiFXLmcm-G6WHVVglnoesvcYus/edit |
| 3 | Diagrama de Clases | Modelo UML que representa la estructura del sistema, incluyendo entidades, atributos y relaciones. | https://drive.google.com/file/d/1i9r0V8FE9YA_6Vf36fzlxuo3mZFIdXp_/view?usp=drive_link |
| 4 | Diagrama de Actividades | Flujo de actividades del sistema, mostrando la secuencia de acciones para cada caso de uso principal. | https://drive.google.com/file/d/1kzUAYaJ-C4IdO_BLxmEbqZZHuvyskJfx/view |
| 5 | Diagrama de Arquitectura | Representación de la arquitectura de software con sus capas: presentación, negocio, datos y scraping. | Pendiente |
| 6 | Modelo de Base de Datos (MER) | Modelo Entidad-Relación con tablas normalizadas, claves primarias y foráneas, e índices definidos. | Pëndiente |
| 7 | Mockups y Prototipos (Balsamiq) | Wireframes de baja fidelidad y prototipos interactivos de alta fidelidad validados con usuarios. | https://drive.google.com/file/d/1HNNZQ6rXcy6jPLZvhz8wDT9qeVYHcOln/view?usp=drive_link |
| 8 | Guía de Estilos UI | Documento con paleta de colores, tipografías, componentes y patrones de diseño utilizados en la interfaz. | Pendiente |
| 9 | Código Fuente (GitHub) | Repositorio con todo el código del proyecto, incluyendo frontend, backend y scrapers, versionado y documentado. | Pendiente |
| 10 | Colección Postman / Documentación API | Endpoints documentados con ejemplos de peticiones y respuestas, incluyendo autenticación y códigos de error. | Pendiente |
| 11 | Scripts SQL de Base de Datos | Archivos .sql con la creación de tablas, relaciones, índices y datos de prueba (seeders). | Pendiente |
| 12 | Scrapers Implementados (Python) | Código fuente de los scrapers con documentación de su funcionamiento y logs de ejecución. | Pendiente |
| 13 | Informe de Pruebas de Usabilidad | Documento con resultados de pruebas realizadas con estudiantes y orientadores, incluyendo métricas y mejoras aplicadas. | Pendiente |
| 14 | Manual Técnico | Documentación para mantenimiento del sistema: configuración, despliegue, dependencias y troubleshooting. | Pendiente |
| 15 | Presentación Final | PowerPoint/Canva con la exposición del proyecto para la defensa ante comisión examinadora. | Pendiente |
| 16 | Video Demo del Proyecto |  | Pendiente |

8. Planificación semestral

Describir todas las tareas a realizar durante el semestre, considerando los hitos de entregas en cada una de las fases.

| Actividad/semana | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  | Presentación Final |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 | S 17 | S 18 |
| Fase 1: Inicio y Planificación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kick-off y acta de constitución | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Análisis de requerimientos | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Investigación de fuentes de datos |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseño de arquitectura |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prototipado de interfaces |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fase 2: Desarrollo Core |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Configuración de entorno |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Implementación BD |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo scrapers |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo API REST |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo frontend base |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fase 3: Funcionalidades |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Frontend - Búsqueda |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Frontend - Fichas carrera |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Frontend - Comparador |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Frontend - Test vocacional |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Frontend - Mapas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |
| Frontend - Beneficios |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |
| Frontend -Autentificación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |
| Integración frontend-backend |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
| Fase 4: Pruebas y Cierre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pruebas de usabilidad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |
| Correcciones y optimización |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |
| Despliegue en producción |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |
| Documentación técnica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x |  |  |
| Preparación Presentación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |
| Entrega final y defensa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |

9. Otros

Detallar antecedentes adicionales que enriquezcan el presente proyecto o proporcionar evidencia adicional solicitada por el docente para respaldar el presente proyecto.

Especificar los antecedentes adicionales. Enlaces Utilizados: - https://www.mifuturo.cl -> Datos de carreras, empleabilidad e ingresos - https://www.duoc.cl -> Oferta académica, sedes y beneficios - https://eligecarrera.cl/aspx/Index.aspx -> Datos de Beneficios y otros