          - Minuta de Reunión

| - Reunión |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Versión | Descripción |  | Autor |
| 34 | 1.0 | Revisión de Repositorio y Fase de Pruebas del Comparador |  | Nayadett Leyton |
| Fecha |  | Ubicación | Proyecto |  |
| 06/06/2026 |  | Duoc UC. | Elige tu futuro |  |

| - Participantes |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Nombre | - Empresa | - Teléfono | - e-mail |
| - María Martínez MM | - Líder del Proyecto |  | mp.martinez@duocuc.cl |
| - Lorena Figueroa LF | - Frontend |  | lor.figueroa@duocuc.cl |
| - Nayadett Leyton NL | Backend |  | - na.leyton@duocuc.cl |

Detalle Reunión

- Se verificó el correcto despliegue de las mejoras visuales y lógicas que fueron subidas al repositorio de GitHub. - Se dio inicio a la fase de pruebas locales (testing) para comprobar que la lógica responda correctamente al seleccionar las tres carreras en simultáneo. - Se revisó el comportamiento de la base de datos para asegurar que los datos de aranceles y sedes se carguen de forma fluida en las tres columnas.

| Acuerdos |  |
| --- | --- |
| - Tema | - Acuerdo |
| Control de Versiones | Se acordó que el código actual en GitHub queda congelado temporalmente para realizar pruebas de estabilidad. |
| - Control de Errores | Se aprobó crear un registro compartido para anotar cualquier detalle visual o lógico que falle durante los test. |

| Compromisos |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Descripción | - Fecha | - Responsable |
| - Se ejecutarán pruebas de estrés en la interfaz para asegurar que no se desarme la estructura de tres columnas al usar celulares. | - 10/06/2026 | - LF, NL, MM |
| - Se controlará que las peticiones lógicas no generen demoras en la carga de la página del portal. | - 10/06/2026 | - LF, NL, MM |

Observaciones

Se destaca que el módulo comparador ya cuenta con su diseño y lógica base completados, por lo que el esfuerzo del equipo ahora se concentra en asegurar que el sistema no tenga fallas (bugs). Se agendó la siguiente reunión de seguimiento para el día 10/06/2026.