          - Minuta de Reunión

| - Reunión |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Versión | Descripción |  | Autor |
| 36 | 1.0 | Desarrollo, Integración y Pruebas del Módulo de Login |  | Nayadett Leyton |
| Fecha |  | Ubicación | Proyecto |  |
| 12/06/2026 |  | Duoc UC. | Elige tu futuro |  |

| - Participantes |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Nombre | - Empresa | - Teléfono | - e-mail |
| - María Martínez MM | - Líder del Proyecto |  | mp.martinez@duocuc.cl |
| - Lorena Figueroa LF | - Frontend |  | lor.figueroa@duocuc.cl |
| - Nayadett Leyton NL | Backend |  | - na.leyton@duocuc.cl |

Detalle Reunión

- Se desarrolló la interfaz visual del Login utilizando CSS para asegurar un diseño limpio, moderno y adaptable a celulares. - Se programó la lógica dinámica en JavaScript (React) para gestionar la captura de datos y el estado de la sesión del usuario. - Se implementó la lógica de autenticación mediante la conexión con Supabase Auth, validando correos y contraseñas en tiempo real. - Se realizaron pruebas técnicas iniciales para verificar el flujo de entrada, el redireccionamiento de usuarios y la seguridad de los tokens de acceso.

| Acuerdos |  |
| --- | --- |
| - Tema | - Acuerdo |
| Estilos Visuales | Se acordó mantener la coherencia gráfica con el resto del portal, aplicando transiciones suaves en los botones de acceso. |
| - Manejo de Errores | Se aprobó implementar mensajes de alerta claros para el usuario (ej: "Contraseña incorrecta") mediante lógica de JS. |
| Seguridad | Se estableció bloquear las vistas principales mediante rutas protegidas en el código frontend para evitar accesos no autorizados. |

| Compromisos |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Descripción | - Fecha | - Responsable |
| - Se corregirán los pequeños detalles visuales detectados en la vista móvil del formulario de acceso. | - 14-06-2026 | - LF, NL, MM |
| - Se ejecutará un ciclo de pruebas de estrés para asegurar que el Login no falle ante múltiples intentos fallidos. | - 14-06-2026 | - LF, NL, MM |
| - Se documentará el proceso de conexión con Supabase para la entrega final al profesor. | - 14-06-2026 | - LF, NL, MM |

Observaciones

Se destaca que el módulo de Login ya es funcional y cumple con la regla de negocio de restringir la plataforma completa exclusivamente a usuarios registrados. Se confirmó que la comunicación entre el JavaScript del frontend y la base de datos de Supabase bloquea correctamente a los usuarios no registrados.