          - Minuta de Reunión

| - Reunión |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Versión | Descripción |  | Autor |
| 39 | 1.0 | Avance en diagramas de uso y desarrollo del dashboard |  | Lorena Figueroa |
| Fecha |  | Ubicación | Proyecto |  |
| 18/06/2026 |  | Duoc UC. | Elige tu futuro |  |

| - Participantes |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Nombre | - Empresa | - Teléfono | - e-mail |
| - María Martínez MM | - Líder del Proyecto |  | mp.martinez@duocuc.cl |
| - Lorena Figueroa LF | - Frontend |  | lor.figueroa@duocuc.cl |
| - Nayadett Leyton NL | Backend |  | - na.leyton@duocuc.cl |

Detalle Reunión

Se dio inicio a la reunión con el objetivo de avanzar en la definición de los diagramas de casos de uso y comenzar el desarrollo del dashboard del portal educativo. - Principales puntos tratados: - Diagramas de casos de uso (preliminares): - Se bosquejaron los flujos principales que tendrá el sistema, identificando actores clave: - - Estudiante (usuario principal) - - Administrador del sistema - Se definieron casos de uso como: - - Uso General - - Búsqueda de carreras por filtros - - Comparador de Carreras - - Efectuar Test Vocacional y obtener recomendaciones de carreras a fines - Visualización de resultados con mapa interactivo - Inicio del desarrollo del Dashboard: - Este incluirá: - Gráfico de Carreras - Gráfico de usuarios registrados - Se definió que el dashboard será desarrollado por Frontend (LF) en conjunto con Backend (NL) para consumir datos desde la API. - Diseño y definición del Footer: - Se acordó implementar un footer fijo en la parte inferior de todas las páginas de la aplicación, que contenga:

| Acuerdos |  |
| --- | --- |
| - Tema | - Acuerdo |
| Diagramas de uso | Se elaborarán diagramas formales (UML) basados en los bosquejos preliminares, los cuales serán incluidos en el informe técnico. |
| - Dashboard | Se desarrollará una versión base (MVP) del dashboard para la próxima reunión.. |
| Documentación | Los nuevos diagramas y el diseño del dashboard serán documentados en el Anexo del proyecto. |
| Footer | El footer será implementado como un componente reutilizable en todas las vistas de la aplicación, siguiendo el diseño aprobado. Se priorizará su desarrollo para la próxima iteración. |

| Compromisos |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Descripción | - Fecha | - Responsable |
| - Elaborar diagramas de casos de uso formales (versión 1) | - 22-06-2026 | - LF |
| - Implementar estructura base del dashboard (Frontend) | - 23-06-2026 | - NL - LF |
| - Integrar datos de prueba para visualización en dashboard | - 24-06-2026 | - MM |

    - -

Observaciones

Se destaca que el equipo muestra un buen nivel de coordinación y se están cumpliendo los plazos establecidos. Se recomienda priorizar la funcionalidad de búsqueda geolocalizada (dentro de los 25 km) para el dashboard, ya que es un valor diferencial del proyecto. El avance general del proyecto se estima en un 90% en documentación y un 75% en desarrollo, considerando los nuevos módulos.