Verificación de Alcances

Índice

1.	Presentación y Objetivo	2

2.	Entradas	3

3.	Herramientas y Técnicas	5

4.	Salidas	6

# Presentación y Objetivo

La Verificación de Alcance formaliza la aceptación de los entregables generados para el proyecto "Elige tu Futuro". Esta actividad realiza la validación de si las funcionalidades y documentos comprometidos en la planificación fueron generados según los requisitos solicitados. La Verificación del Alcance consiste en los entregables revisados con el cliente(patrocinador), validando si cumple con los criterios de aceptación definidos, así como también si satisface con las necesidades de orientación vocacional del alumno. Como salida se obtienen, entregables aceptados, solicitudes de cambios en caso de existir y actualizaciones a la documentación del proyecto en caso de ser necesario.

# Entradas

Documentos de Entrada:

- Acta de Constitución (Totalmente)

- Documento de Definición e Identificación del Proyecto (Totalmente)

- Carta Gantt (Totalmente)

- Documento de Requerimientos (Totalmente)

- Casos de Uso UML (Totalmente)

- Diagrama de Arquitectura (Totalmente)

- Diagrama de Actividades (Totalmente)

- Diagrama de Clases (Totalmente)

- Diagrama de Uso (Totalmente)

- Mockups y Prototipos (Totalmente)

- Modelo Entidad Relación (Totalmente)

- Modelo Relacional (Totalmente)

- Scripts SQL (Totalmente)

- API REST (Totalmente)

- Repositorio GitHub (Totalmente)

- Manual Técnico (Totalmente)

- Presentación Final (Totalmente)

- Avance del Sistema (Parcialmente o Totalmente según corresponda)

# Herramientas y Técnicas

- Se realizaron inspecciones a la documentación generada en el proyecto, revisiones funcionales del sistema, validación de requerimientos y auditoría a los entregables. Estas actividades permitieron verificar que se cumplieron con los objetivos definidos para la plataforma "Elige tu Futuro".

- Fueron aceptados por el cliente o patrocinador los documentos y entregables correspondientes al proyecto "Elige tu Futuro".

Entre los productos verificados se encuentran:

- Documento de Requerimientos.

- Casos de Uso UML.

- Diagramas de Arquitectura.

- Modelo Entidad Relación.

- Modelo Relacional.

- Mockups y Prototipos.

- Scripts SQL de Base de Datos.

- API REST.

- Manual Técnico.

- Repositorio GitHub.

- Presentación Final.

Además, se verificó el correcto funcionamiento de las principales funcionalidades del sistema:

- Búsqueda de carreras.

- Fichas informativas de carreras.

- Comparador de carreras.

- Test vocacional.

- Mapa interactivo de sedes.

- Consulta de beneficios estudiantiles.

El cliente no ha solicitado modificaciones respecto a los requerimientos definidos inicialmente.

Como oportunidades de mejora se identifican la optimización del rendimiento de la base de datos, la incorporación de nuevas instituciones educativas y futuras mejoras en la experiencia de usuario.

El equipo continuará trabajando en la planificación y organización de tareas para mantener la calidad del proyecto y asegurar la correcta evolución de la plataforma.

Aceptación del Cliente

Aprobado por el Cliente del Proyecto:

Alejandro Martinez                    Fecha: 27/06/2026

Control de Versiones

| Versión | Autor | Descripción |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | Nayadett Leyton, Lorena Figueroa, María Martinez | Creación del documento |