Acta de Constitución

ELIGE TU FUTURO

ministerio de educación

Integrantes:

Lorena Figueroa

Nayadett Leyton

María Martínez

# índice de Contenidos

Indice de Contenidos	1

Información del proyecto	2

Datos	2

Patrocinadores	2

Gerente de Proyecto	2

Lista de Interesados (stakeholders)	2

Cronograma de hitos principales	2

Presupuesto estimado	2

Descripción del proyecto	3

Objetivos del Negocio	3

Justificación del proyecto – Contexto	3

Problema-Necesidad	3

Descripción del producto	3

Solución Propuesta	3

Objetivos del proyecto	3

Objetivos de desarrollo	4

Entregables	4

Descripción del sistema	4

Requerimientos de alto nivel	4

Premisas y restricciones	4

Riesgos iniciales de alto nivel	5

Especificaciones técnicas de las herramientas de desarrollo	5

Tipo de Interfaz de Hardware	5

Tipo de Interfaz de Software	5

Tipo de Interfaz de Usuario	5

Requisitos de aprobación del proyecto	5

Aprobaciones y control de cambios	5

# Información del proyecto

## Datos

| Logo del Cliente | Empresa / Organización | Elige tu Futuro SPA |
| --- | --- | --- |
|  | Nombre del Proyecto | Elige tu Futuro |
|  | Fecha de inicio/fin | 10-03-2026 / 10-06-2026 |
|  | Cliente | Ministerio Educación |
|  | Patrocinador principal | Gobierno de Chile |
|  | Jefe de Proyecto | María Martínez |

## Patrocinadores

| Nombre | Cargo | Departamento / División |
| --- | --- | --- |
| Manuel Ormeño | Ministro | Ministerio Educación |
| Wilson Ferreira | Jefe Carrera | Duoc UC |
| Camilo Guerrero | Profesor Guia | Área de informática - Duoc UC |

## Gerente de Proyecto

| Nombre | Cargo | Departamento / División |
| --- | --- | --- |
| María Martínez | Jefe Proyecto | Analista Programador |

## Lista de Interesados (stakeholders)

| Nombre | Tipo | Cargo | Departamento / División |
| --- | --- | --- | --- |
| Estudiantes | Externo | Estudiante | Colegios |
| Orientadores | Externo | Orientador | Colegios |
| Depto. Admisión | Interno | Admisión | Admisión DUOC |
| Padres y Apoderados | Externo | Apoderado | Colegios |

## Cronograma de hitos principales

| Hito | Fecha tope |
| --- | --- |
| Aprobación del Tema por Profesor Guía | 14-03-2026 |
| Entrega documentación inicial | 18-03-2026 |
| Definición de Requerimientos y Arquitectura | 21-03-2026 |
| Scrapers funcionales | 25-03-2026 |
| Diseño y Prototipos aprobados | 28-03-2026 |
| MVP (Producto Mínimo Viable) | 30-04-2026 |
| Versión Beta completa | 15-05-2026 |
| Entrega Final y Defensa | 10-06-2026 |

## Presupuesto estimado

| Concepto | Monto ($) | Porcentaje |
| --- | --- | --- |
| JEFA DE PROYECTO (27,8%) | $1.440.000 | 27,80% |
| Sueldo mensual: 60 hrs/mes x $8.000/hrs x 3 meses |  |  |
| BACKEND (36,4%) | $1.890.000 | 36,40% |
| Sueldo mensual: 70 hrs/mes x $9.000/hrs x 3 meses |  |  |
| FRONTEND (34,4%) | $1.785.000 | 34,40% |
| Sueldo mensual: 70 hrs/mes x $8.500/hrs x 3 meses |  |  |
| INFRAESTRUCTURA + SCRAPING | $60.940 | 1,20% |
| Dominio .cl (1 año) | $10.990 |  |
| Hosting VPS Básico (3 meses) | $26.970 |  |
| Proxies rotativos básicos (2 meses) | $17.980 |  |
| Servicio 2Captcha (1 mes - preventivo) | $5.000 |  |
| CONTINGENCIA | $9.141 | 0,20% |
| 15% sobre costos operativos ($60.940 x 0,15) |  |  |
| TOTAL PROYECTO | $5.185.081 | 100% |

# Descripción del proyecto

## Objetivos del Negocio

- Implementar un portal web interactivo que centralice la oferta académica, beneficios estudiantiles y herramientas de orientación para optimizar la toma de decisiones educativas. - Centralizar en una sola plataforma la información de carreras, sedes y beneficios (estatales e institucionales), eliminando la dispersión de datos. - Integrar herramientas interactivas, incluyendo un test vocacional y un sistema de comparación que permita evaluar hasta tres carreras de manera simultánea para mejorar la precisión de la elección. - Contribuir a la reducción de la deserción estudiantil mediante la entrega de información transparente, actualizada y de fácil acceso. - Democratizar el acceso a una orientación vocacional de calidad, eliminando las brechas de información entre los estudiantes de enseñanza media a nivel nacional.

## Justificación del proyecto – Contexto

Actualmente, los estudiantes que buscan información sobre carreras e instituciones en Chile se enfrentan a datos dispersos en múltiples sitios web, con formatos inconsistentes y desactualizados. Plataformas como miFuturo.cl ofrecen datos agregados, pero no profundizan en la experiencia particular de cada institución, ni en los detalles cotidianos de las carreras, sedes y alternativas de financiamiento en tiempo real.

## Problema-Necesidad

Los estudiantes de enseñanza media y sus familias necesitan un espacio confiable, moderno y unificado que les permita comparar carreras, sedes y beneficios de una misma institución. Requieren conocer el perfil de egreso, la infraestructura física/ubicación de la sede donde estudiarán, y las opciones precisas para financiar sus estudios (becas, créditos, convenios), permitiéndoles tomar una decisión de vida informada y segura.

# Descripción del producto

## Solución Propuesta

Desarrollar un portal web interactivo que funcione como un "centro de planificación de futuro" para los estudiantes. El portal permitirá a los usuarios: - Explorar carreras por área de conocimiento y filtrarlas por sede. - Visualizar información detallada (descripción, malla, perfil de egreso, campo laboral) junto con las sedes correspondientes. - Conocer a fondo las sedes mediante mapas, infraestructura y servicios. - Consultar beneficios disponibles y aplicar filtros avanzados (como tramos del Registro Social de Hogares o filtros de Institutos Profesionales). - Comparar hasta 3 carreras lado a lado (malla, duración, arancel, empleabilidad y sede). - Acceder a un test vocacional integrado que recomiende carreras afines a los intereses del usuario. - Registrarse e iniciar sesión de forma segura para guardar su progreso y simulaciones.

## Objetivos del proyecto

| Objetivo | Indicador de éxito |
| --- | --- |
| Alcance |  |
| Desarrollar e implementar una plataforma digital de orientación vocacional que utilice datos en tiempo real para ofrecer información actualizada de carreras e instituciones. | El portal estará en línea y el 90% de los datos variables (aranceles, cupos asignados) se actualizarán automáticamente vía scraping mensual con Python. |
| Diseñar una interfaz de usuario (UI) intuitiva que visualice datos complejos y comparativos de forma clara para el estudiante. | Interfaz fluida en React donde el 85% de los usuarios logre comparar hasta 3 carreras simultáneamente con un tiempo de carga y respuesta inferior a 2000 ms. |
| Crear un repositorio relacional de carreras que combine datos estáticos (descripciones) con datos macroeconómicos dinámicos obtenidos vía scraping. | El 100% de las fichas combinará datos de ambas fuentes mediante una capa intermedia de traducción y normalización de nomenclatura, mitigando la discrepancia de nombres institucionales con un 0% de pérdida de registros en las uniones relacionales, e incluyendo hipervínculos automatizados a las mallas PDF alojadas en la nube. |
| Implementar un módulo de test vocacional que entregue resultados personalizados basados en los intereses del usuario. | Implementación completa del módulo de test vocacional integrado con el almacén de datos y un sistema de autenticación operativo al 100%. |
| Implementar un sistema de autenticación con registro y login. | El 100% de los usuarios pueden registrarse e iniciar sesión correctamente. |
| Objetivo | Indicador de éxito |
| Calidad |  |
| Desarrollo Frontend: Construir una interfaz de usuario responsive y rápida. | La plataforma se visualiza correctamente en los 3 navegadores más utilizados (Chrome, Safari, Edge) y en dispositivos móviles y desktop. |
| Experiencia de Usuario (UX): Asegurar que el flujo de realización del test vocacional sea claro e intuitivo. | Tasa de abandono en medio del test vocacional inferior al 15%. |
| Contenido: Proveer información precisa y útil. | Revisión de las fichas de las carreras e instituciones. |

| Objetivo | Indicador de éxito |
| --- | --- |
| Cronograma |  |
| Aprobación del Tema (11-03-2026) | Tema validado por comisión académica y profesor guía asignado. |
| Inicio del Proyecto (18-03-2026) | Acta de constitución firmada por el equipo y profesor guía. |
| Documentación Inicial (25-03-2026) | Documento de requerimientos y especificaciones entregado en formato digital. |
| Definición de Arquitectura (28-03-2026) | Diagrama de clases, actividades y arquitectura aprobados por el equipo. |
| Hito 1: Diseño y Prototipos (31-03-2026) | Mockups Balsamiq validados por el equipo y profesor guía. |
| Hito 2: Scrapers Alpha (30-04-2026) | 1 entidad scrapeadas correctamente con datos almacenados en BD. |
| Hito 3: MVP Funcional (20-05-2026) | Plataforma operativa con datos reales y test vocacional básico. |
| Hito 4: Versión Beta (01-06-2026) | Portal completo con todas las funcionalidades y pruebas de usuario realizadas. |
| Hito 5: Entrega Final (10-06-2026) | Plataforma en línea, documentación completa y presentación lista para defensa. |
| Tiempos de Desarrollo |  |
| Jefa de Proyecto (80 horas totales) | 100% de los hitos cumplidos en fecha y documentación completa entregada. |
| Semanas 1-4: Gestión inicial y documentación (25 hrs) | Acta de constitución, requerimientos y Mockups aprobados. |
| Semanas 5-8: Coordinación de desarrollo (20 hrs) | Seguimiento de avances y resolución de bloqueos del equipo. |
| Semanas 9-14: Cierre y documentación final (35 hrs) | Memoria de título completa y presentación lista para defensa. |
| Backend (110 horas totales) | Scrapers automatizados con tasa de éxito >95% e integración de datos finalizada. |
| Semanas 1-4: Configuración inicial y estudio de fuentes (20 hrs) | Fuentes identificadas y estructura de datos definida. |
| Semanas 5-8: Desarrollo de scrapers y ETL (50 hrs) | Scripts funcionales en Selenium y automatización de carga a BBDD. |
| Semanas 9-14: Herramientas Interactivas (40 hrs) | Lógica del test vocacional y mapas consumidos limpiamente desde la capa cliente. |
| Frontend (120 horas totales) | Interfaz responsive, funcional y sin errores críticos. |
| Semanas 1-4: Diseño y prototipado (30 hrs) | Mockups Balsamiq y guía de estilos aprobados. |
| Semanas 5-8: Maquetación y componentes (45 hrs) | Componentes principales desarrollados con datos mock. |
| Semanas 9-14: Integración y pruebas finales (45 hrs) | Vinculación con los servicios de Supabase y ajustes de feedback. |

| Objetivo | Indicador de éxito |  |
| --- | --- | --- |
| Costos |  |  |
| Jefa de Proyecto (27,8%) 60 hrs/mes x $8.000/hr x 3 meses |  | Cumplimiento de horas de gestión y documentación. |
| Backend (36,4%) 70 hrs/mes x $9.000/hr x 3 meses |  | Scrapers funcionando y API operativa según lo planificado. |
| Frontend (34,4%) 70 hrs/mes x $8.500/hr x 3 meses |  | Interfaz completa, funcional y sin errores críticos. |

## Objetivos de desarrollo

El equipo de trabajo se ha propuesto desarrollar competencias técnicas y profesionales mediante la aplicación de metodologías ágiles (Scrum adaptado) durante todo el ciclo de vida del proyecto, realizando reuniones semanales de coordinación y documentando los acuerdos para garantizar el cumplimiento de hitos. A nivel técnico, se busca implementar buenas prácticas de desarrollo, incluyendo estándares de calidad y mantenibilidad del código, uso de GitHub y pull requests para el trabajo colaborativo, y el desarrollo de habilidades especializadas en web scraping con Python para extraer datos de fuentes oficiales respetando principios éticos y legales (robots.txt, delays). Adicionalmente, se prioriza la aplicación de principios de UX/UI validados con usuarios reales (estudiantes y orientadores), la documentación continua del proceso para la memoria de título, y la preparación de una defensa sólida que permita presentar un producto funcional, desplegado y accesible públicamente al finalizar el proyecto.

## Entregables

Fase 1: Iniciación y Modelamiento Base (Evaluación 1) - Documento de Registro de Definición e Identificación del Proyecto - Acta de Constitución del Proyecto (Presente Documento) - Prototipos o Mockups Funcionales - Diagrama de Actividades - Diagrama de Clases - Diagrama de Árbol de Decisión Fase 2: Planificación Ágil y Diseño de Arquitectura (Evaluación 2) - Product Backlog & Sprint Backlog - Historias de Usuario - Documento de Avance de Sprint - Resumen de Reunión Retrospectiva - Diccionario de Datos - Diagramas UML de Infraestructura: - Diagrama de Arquitectura - Diagrama de Despliegue - Diagrama de Componentes - Plan de Pruebas Fase 3: Integración Serverless, QA y Cierre (Evaluación 3 / Hito de Examen Final) - Informe de Cierre del Proyecto - Manual de Usuario - Verificación de Alcance - Diagrama de Arquitectura (Corregido) - Diagrama de Casos de Uso - Minutas de Reunión - Script de Base de Datos y Carga de Datos - Código con Desarrollo de Solución

Descripción del sistema

## Requerimientos de alto nivel

El portal "Elige tu Futuro" será una plataforma web interactiva que centralizará la información vocacional y educacional, permitiendo a los estudiantes de enseñanza media explorar carreras, conocer sedes, comparar opciones y acceder a un test vocacional, todo con datos actualizados automáticamente mediante web scraping desde fuentes oficiales. - El sistema debe permitir la búsqueda de carreras por nombre, área de conocimiento o palabras clave. - El sistema debe mostrar fichas detalladas de cada carrera con su respectiva información académica y aranceles. - El sistema debe incluir un módulo de comparación que permita seleccionar hasta 3 carreras y visualizar sus diferencias lado a lado. - El sistema debe incorporar un test vocacional básico que recomiende carreras afines según los intereses del usuario. - El sistema debe mostrar la ubicación de sedes en un mapa interactivo con información de su infraestructura. - El sistema debe actualizar automáticamente los datos dinámicos mensuales mediante tareas automatizadas de web scraping en Python. - El sistema debe permitir el registro seguro de usuarios y la gestión de sesiones mediante tokens JWT nativos de la plataforma Cloud. - Módulo de Inteligencia de Negocio (BI): Incorporación de un Dashboard Académico en tiempo real en React con componentes gráficos interactivos de Chart.js (Pie, Doughnut, Bar) para visualizar métricas clave del sistema.

## Premisas y restricciones

### Premisas - Se contará con el acceso oportuno a la información de las carreras y admisión de DUOC UC. - Las fuentes de origen para el scraping permanecerán accesibles públicamente sin la implementación de firewalls o sistemas anti-bot infranqueables. - El proyecto mantendrá un ciclo de vida acotado y estricto de 3 meses. - Se utilizarán capas de servicios gratuitas u Open Source para garantizar la sostenibilidad económica del proyecto. ### Restricciones - El equipo humano está limitado a un máximo de 3 desarrolladores/estudiantes. - El plazo de término es inamovible, fijado inicialmente para el 10 de junio de 2026. - Los scripts en Python deben respetar de forma mandatoria los archivos robots.txt de las instituciones de origen y las normativas chilenas de protección de datos personales. - El alcance de la plataforma en esta fase inicial se circunscribe exclusivamente a la oferta académica de DUOC UC.

## Riesgos iniciales de alto nivel

- Datos desactualizados de carreras, sedes y beneficios por fallas en las rutinas de extracción. - Baja velocidad de desarrollo por equipo pequeño y otras obligaciones académicas. - Problemas de integración entre frontend y la persistencia cloud por falta de definiciones claras. - Baja adopción o problemas de usabilidad por parte de los estudiantes de enseñanza media. - Bloqueos temporales de direccionamiento IP por rutinas de scraping sin control de delays o falta de proxies rotativos. - Cambios imprevistos en la arquitectura HTML de las páginas objetivo o fallas al renderizar datos asíncronos distribuidos en componentes paginados (DataTables). - Corrupción o duplicidad de datos relacionales en Supabase debido a ejecuciones consecutivas del script de carga mensual. (Mitigado mediante cabeceras HTTP de exclusión de duplicados). - Vulnerabilidades de acceso a datos si se configuran de forma deficiente u omiten las políticas RLS en el motor de base de datos de Supabase.

## Especificaciones técnicas de las herramientas de desarrollo

- Frontend: React + JavaScript con librerías Chart.js para el panel analítico. - Backend / Persistencia: Supabase (Arquitectura Serverless). - Autenticación: Supabase Auth (Manejo cifrado de sesiones de usuarios y tokens JWT nativos). - API / Protocolo de Comunicación: Consumo directo desde el Frontend mediante Supabase JS Client SDK (@supabase/supabase-js). Inyección desde el Backend ETL mediante peticiones HTTP asíncronas con la librería requests apuntando a la API REST autogenerada por Supabase (basada en PostgREST). - Base de Datos: PostgreSQL (Alojado y administrado en los servidores Cloud de Supabase). - Seguridad de Datos: Políticas Row Level Security (RLS) habilitadas en tablas críticas de la base de datos. - Web Scraping y Automatización: Python utilizando Selenium WebDriver (configurado en modo Headless con argumentos de evasión anti-bot) y expresiones regulares (re) para la extracción y limpieza de datos estructurados desde componentes dinámicos de interfaz (DataTables). - Control de Versiones: GitHub. - Diseño de Interfaces: Balsamiq Mockups.

## Tipo de Interfaz de Hardware

La infraestructura considera la plataforma Cloud multi-entorno de Supabase vinculada a una base de datos PostgreSQL con asignación de recursos escalables. El equipo de desarrollo utilizará laptops personales (mínimo 8 GB RAM, 50 GB SSD) para las fases de programación y pruebas locales de los scrapers Python. Los usuarios finales accederán de manera fluida desde cualquier dispositivo (Desktop, Tablet o Smartphone) mediante un navegador web moderno con conexión a internet superior a 2 Mbps.

## Tipo de Interfaz de Software

Inyección Externa y Consumo Directo (Serverless ETL): La comunicación de datos se divide en dos flujos críticos y especializados: - Fase de Consumo (Frontend): La aplicación en React se conecta de forma directa a la API REST autogenerada por Supabase (@supabase/supabase-js), explotando el motor relacional de PostgreSQL. El aislamiento de datos de los usuarios registrados y sus simulaciones se gobierna de forma nativa mediante políticas RLS (Row Level Security) directamente en el motor de base de datos. - Fase de Inyección (Backend ETL): Los scripts automatizados en Python operan de forma externa y asíncrona. Utilizan Selenium WebDriver con esperas explícitas (WebDriverWait) para extraer la data dinámica de tablas dinámicas en el portal objetivo. Posteriormente, un componente intermedio de transformación normaliza las discrepancias de nombres institucionales mediante un mapeo de claves correlativas. Finalmente, la carga a la base de datos se realiza vía peticiones HTTP utilizando la especificación de PostgREST, lo que permite realizar inserciones masivas seguras que ignoran duplicados en las tablas relacionales de sedes y carreras (carreras_sedes). Los archivos adjuntos de las mallas se suben de forma programática a un Bucket privado en Supabase Storage mediante flujos binarios (rb), retornando enlaces públicos dinámicos hacia la base de datos.

## Tipo de Interfaz de Usuario

La interfaz de usuario será una aplicación web gráfica desarrollada en React con diseño responsive mediante CSS, adaptándose automáticamente a dispositivos desktop, tablets y móviles desde resoluciones de 320 px hasta 1920 px. Será compatible con los navegadores Chrome, Safari, Edge y Firefox en sus versiones recientes, y estará completamente en español (con terminología local como becas, aranceles y puntajes). La interfaz incluirá componentes interactivos con feedback visual permanente mediante loaders y mensajes de confirmación, además de mostrar explícitamente en el frontend la fecha exacta de la última actualización de los datos dinámicos.

# Requisitos de aprobación del proyecto

- Que el 100% de los requerimientos funcionales de alto nivel (RN) estén implementados y funcionando sin errores críticos. - Que la solución se encuentre desplegada de forma exitosa en la nube bajo la infraestructura de Supabase utilizando su dominio por defecto, garantizando que la plataforma web sea 100% accesible vía internet para las pruebas de la comisión evaluadora. - Que toda la documentación del proyecto (informe escrito, manuales técnicos y repositorio de código) haya sido entregada y aprobada formalmente por el profesor guía. - Que el proyecto sea presentado y defendido exitosamente ante la comisión examinadora institucional.

# Aprobaciones y control de cambios

| Versión | Nombre | Rol | Fecha | Firma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Fabian Saldaño | Profesor guía | 25-03-26 |  |
| 2.0 | Fabian Saldaño | Profesor guía | 08-04-26 |  |
| 3.0 | María Martínez | Jefa de Proyecto | 06-07-2026 |  |