Informe Final del Proyecto

Tabla de Contenidos

Introducción	1

Uso del Informe de Cierre de Proyecto	1

Sección 1	Información General	2

Sección 2	Lista de Verificación de Aceptación Final	2

Sección 3	Lista de Verificación de los Artefactos del Proyecto	3

Sección 4	Recursos	4

Sección 5	Lecciones Aprendidas	4

Sección 6	Planes Post-Implantación	4

Sección 7	No Conformidades Abiertas	4

# Introducción

El presente documento constituye el Informe de Cierre del Proyecto "Elige tu Futuro", un portal web interactivo de orientación vocacional y educacional desarrollado para el Ministerio de Educación de Chile, en colaboración con la institución Duoc UC.

El proyecto surge como respuesta a una problemática crítica en el sistema educativo chileno: la alta tasa de deserción estudiantil en educación superior, que alcanza el 28,8% durante el primer año y el 42% durante los primeros dos años, según datos oficiales. Esta situación se ve agravada por la fragmentación de la información educacional, que se encuentra dispersa en múltiples sitios web con formatos inconsistentes y datos desactualizados, dificultando la toma de decisiones informadas por parte de los estudiantes de enseñanza media y sus familias.

"Elige tu Futuro" se diseñó e implementó como una solución integral que centraliza la oferta académica, beneficios estudiantiles y herramientas de orientación en una sola plataforma digital. El portal permite a los usuarios explorar carreras por área de conocimiento, visualizar fichas detalladas, comparar hasta 3 carreras de forma simultánea, realizar un test vocacional, geolocalizar sedes en un mapa interactivo y consultar beneficios disponibles, todo ello con datos actualizados automáticamente mediante web scraping desde fuentes oficiales.

El proyecto se desarrolló de forma exitosa durante un período de 3 meses (marzo - junio de 2026), con un equipo compuesto por 3 estudiantes de Duoc UC, bajo la metodología ágil Scrum adaptada. La solución tecnológica implementada utiliza un stack ágil, moderno y altamente eficiente: React con JavaScript (ES6+) para el frontend, apalancado de forma directa en una Arquitectura Serverless de dos capas con la plataforma Supabase Cloud, la cual provee autenticación nativa y APIs REST automatizadas. Se utiliza PostgreSQL 15 como base de datos relacional y un pipeline en Python 3.11 para los módulos autónomos de web scraping, todo desplegado en infraestructura cloud gratuita (Vercel y Supabase).

Este informe de cierre documenta formalmente la finalización del proyecto, verificando el cumplimiento de los objetivos planteados, la aceptación del producto por parte del cliente, la entrega de todos los artefactos documentales, el análisis de desempeño (alcance, tiempo, costo y calidad), las lecciones aprendidas durante el desarrollo y el plan de post-implantación para garantizar la continuidad operativa del sistema.

El cierre formal del proyecto es un proceso fundamental que permite:

- Validar que todos los entregables han sido completados y aceptados por el cliente.

- Archivar sistemáticamente los artefactos y documentación del proyecto para futuras referencias.

- Liberar los recursos humanos y tecnológicos asignados al proyecto.

- Documentar las lecciones aprendidas que contribuirán al mejoramiento continuo de la organización.

- Establecer un plan claro para las actividades post-implantación que asegure la sostenibilidad del producto.

- El presente informe ha sido elaborado siguiendo los estándares de buenas prácticas en gestión de proyectos, asegurando que toda la información generada durante el ciclo de vida del proyecto sea debidamente registrada y archivada para beneficio de la organización y futuros proyectos similares.

# Uso del Informe de Cierre de Proyecto

El presente Informe de Cierre del Proyecto "Elige tu Futuro" tiene como propósito documentar formalmente la finalización del proyecto, validando que todos los entregables han sido completados y aceptados por el cliente (Ministerio de Educación y Duoc UC), quienes previamente aprobaron que el producto está listo para producción mediante la firma de la aceptación previa a implantación. Este documento asume que la información del proyecto ha sido analizada y revisada a lo largo de todo su ciclo de vida a través de las reuniones de coordinación semanales y las revisiones de hitos con el profesor guía, y que las no conformidades abiertas documentadas en la Sección 10 serán gestionadas y cerradas según el proceso establecido. La información utilizada para elaborar este informe se mantiene en el repositorio de GitHub y en las carpetas de documentación compartida, sirviendo como insumo para futuras referencias y para la revisión final del proyecto, mientras que los recursos humanos y tecnológicos son liberados formalmente para su reasignación.

# Sección 1	Información General

El proyecto "Elige tu Futuro" ha sido desarrollado exitosamente durante el período comprendido entre el 10 de marzo de 2026 y el 10 de junio de 2026, cumpliendo con el plazo establecido de 3 meses.

El objetivo principal fue desarrollar un portal web interactivo que centralice la oferta académica de educación superior en Chile, facilitando la exploración geográfica y vocacional para estudiantes de enseñanza media. La solución implementada aborda la problemática de la información dispersa y la alta tasa de deserción estudiantil (28,8% en primer año), ofreciendo una herramienta integral que permite:

- Explorar carreras por área de conocimiento

- Visualizar fichas detalladas de cada carrera

- Comparar hasta 3 carreras simultáneamente

- Realizar un test vocacional básico

- Geolocalizar sedes en un mapa interactivo

- Registrarse y autenticarse en la plataforma

El proyecto se completó con un cumplimiento del 95% de los requerimientos funcionales planificados, dejando únicamente 4 no conformidades abiertas que no afectan la operación crítica de la plataforma. El sistema fue desplegado en infraestructura cloud (Vercel y Supabase) con costo cero para el cliente, garantizando disponibilidad 24/7 y escalabilidad.

# Sección 2	Lista de Verificación de Aceptación Final

El Cliente, representado por el Ministerio de Educación y la institución Duoc UC, certifica que la totalidad de los suministros o servicios reseñados en la presente acta de recepción han sido entregados/terminados y que, habiendo sido sometidos a las pruebas de validación y aceptación indicadas, están de acuerdo con las especificaciones formales y demás requisitos contractualmente convenidos y establecidos entre las partes.

| N° | Funcionalidad | Descripción | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Búsqueda de Carreras | Filtros por área, sede, palabra clave con resultados en tiempo real | Aceptado |
| 2 | Fichas Detalladas | Información completa de carreras con indicador de última actualización | Aceptado |
| 3 | Comparador de Carreras | Comparación lado a lado de hasta 3 carreras | Aceptado |
| 4 | Test Vocacional | Cuestionario de 10 preguntas con recomendaciones de carreras afines | Aceptado |
| 5 | Mapa Interactivo | Geolocalización de sedes con información detallada | Aceptado |
| 6 | Beneficios Estudiantiles | Consulta de becas, créditos y convenios por carrera y sede | Aceptado |
| 7 | Registro de Usuario | Sistema de autenticación nativo con Supabase Auth y gestión segura de tokens JWT. | Aceptado |
| 8 | Login de Usuario | Inicio de sesión seguro y protegido | Aceptado |
| 9 | Infraestructura Cloud | Despliegue en Vercel (frontend) y Supabase (BD) con disponibilidad 24/7 | Aceptado |
| 10 | Web Scraping Automatizado | Actualización mensual de datos variables con tasa de éxito > 95% | Aceptado |

# Sección 3	Lista de Verificación de los Artefactos del Proyecto

La lista de verificación de los artefactos incluye todos los documentos entregables al cliente y su estado, en este caso nuestros artefactos requeridos son los siguientes:

| Artefacto | Estado |
| --- | --- |
| Iteración 1 |  |
| Acta de Constitución | Finalizado |
| Carta Gantt | Finalizado |
| Diccionario de Datos | Finalizado |
| ERS-Especificación de Requisitos de Software | Finalizado |
| Modelo de Datos E-R | Finalizado |
| Modelo de Datos Relacional | Finalizado |
| Diagramas de caso de Uso | Finalizado |
| Documento de caso de uso extendido | Finalizado |
| Mockups del Sistema | Finalizado |
| Diagrama de Actividades | Finalizado |
| Diagrama de Clases | Finalizado |
| Diagrama de Arquitectura | Finalizado |
| Diagrama de Componentes | Finalizado |
| Matriz de pruebas base de datos | Finalizado |
| Plan de pruebas | Finalizado |
| Verificación de alcances | Finalizado |
| Manual de usuario | Finalizado |
| Informe de cierre | Finalizado |
| Presentación Final | Finalizado |

| Iteración 2 |  |
| --- | --- |
| Scripts SQL de Base de Datos | Finalizado |
| Código Fuente Backend | Finalizado |
| Código Fuente Frontend (React + JavaScript) | Finalizado |
| Scrapers Implementados (Python) | Finalizado |

# Sección 4	Recursos

Después de la puesta en marcha y mantención del proyecto, este trabajo será realizado en conjunto con el personal de tal forma de tener un contrato de soporte entre ambas partes, de tal manera que en caso de necesidad o de revisión urgente, existan SLA comprometidos a la hora de contingencias o imprevistos. Es por ello que se necesitará durante el periodo del contrato un analista y un desarrollador que realizarán la tarea de resolver problemas durante la vigencia del contrato.

| Nombre | Rol | Horas Planificadas | Horas Ejecutadas | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| María Martínez | Jefa de Proyecto / Backend | 180 | 172 | Liberada |
| Nayadett Leyton | Desarrollador Backend / QA | 210 | 202 | Liberada |
| Lorena Figueroa | Desarrollador Frontend / UI/UX | 210 | 208 | Liberada |
| Total | 3 personas | 600 | 582 | Liberados |

| Recurso | Tipo | Estado | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| Vercel | Hosting Frontend | Activo | Capa gratuita, continuará funcionando |
| Supabase | Base de Datos PostgreSQL | Activo | Capa gratuita, 500 MB de almacenamiento |
| GitHub | Repositorio de Código | Activo | Repositorio privado, continuará disponible |
| Python + Scrapy | Scrapers | Funcional | Ejecución mensual programada |
| Balsamiq | Wireframes | Archivo | Prototipos de baja fidelidad disponibles |

A la fecha de cierre del proyecto, todos los recursos asignados han sido liberados:

- Personal: Los tres miembros del equipo completaron sus horas asignadas y han sido liberados de sus obligaciones en el proyecto.

- Infraestructura: Los servicios cloud permanecen activos para garantizar la continuidad del sistema durante el período de marcha blanca de 30 días.

- Documentación: Toda la documentación generada ha sido archivada en el repositorio de GitHub y en Google Drive para futuras referencias.

- Licencias: No se adquirieron licencias de software, ya que todas las herramientas utilizadas son de código abierto.

# Sección 5	Lecciones Aprendidas

El desarrollo del proyecto "Elige tu Futuro" nos permitió adquirir valiosas experiencias y conocimientos que fortalecerán nuestra capacidad para abordar futuros desafíos tecnológicos. La integración de un stack completo basado en JavaScript y React para el frontend, junto con Python para los módulos de web scraping y PostgreSQL como base de datos relacional, nos permitió ampliar significativamente nuestro conocimiento técnico y desarrollar habilidades prácticas en la creación de soluciones para problemáticas reales del mundo educativo. El uso de geolocalización en el desarrollo nos posicionó a la vanguardia en soluciones de e-commerce y orientación vocacional, permitiendo tanto a usuarios como a proveedores optimizar sus decisiones basadas en ubicación. La adopción de la metodología ágil Scrum fue fundamental para gestionar el alcance y los plazos ajustados de 3 meses, facilitando la coordinación efectiva del equipo y la entrega incremental de valor, lo que nos enseñó la importancia de la planificación iterativa y la comunicación constante. Asimismo, la validación temprana de prototipos con usuarios reales (estudiantes y orientadores) resultó crucial para ajustar la interfaz y mejorar la experiencia de usuario, especialmente en el test vocacional y el comparador de carreras, demostrando que el feedback directo del usuario final es invaluable para el éxito del producto. Finalmente, la complejidad del web scraping nos enseñó la importancia de implementar sistemas de monitoreo robustos y mantener planes de contingencia, ya que las fuentes de datos oficiales cambian su estructura sin previo aviso, requiriendo mantenimiento constante y adaptabilidad para garantizar la actualización automática de la información.

# Sección 6	Planes Post-Implantación

Luego de implementar el producto, se establecerá una marcha blanca de 30 días a partir de la fecha de entrega final (27 de junio de 2026), para ir ajustando el rendimiento del aplicativo y el crecimiento de la base de datos, de tal forma que el sistema con el paso del tiempo no degrade su rendimiento. Durante este período, se monitorearán los tiempos de carga, el uso de CPU y memoria, y se revisarán los logs de los scrapers para asegurar la actualización periódica de los datos provenientes de DUOC UC, única institución considerada en esta versión inicial del proyecto. Se establecerá un ciclo de vida de los datos para gestionar información obsoleta y optimizar las consultas a la base de datos PostgreSQL alojada en Supabase. Adicionalmente, se realizará una sesión de transferencia de conocimiento al equipo de TI de Duoc UC, entregando los manuales técnicos y de usuario, y capacitando al personal en la ejecución de los scrapers en Python y en el mantenimiento de la plataforma React. A futuro, se contempla la expansión del sistema para incorporar información de otras instituciones de educación superior, lo que requerirá adaptar los scrapers a nuevas fuentes de datos y escalar la infraestructura para soportar un mayor volumen de información. Finalmente, se gestionará el cierre de las no conformidades abiertas y se establecerá un plan de soporte bajo demanda para atender contingencias o imprevistos durante la vigencia del contrato de mantención.

# Sección 7	No Conformidades Abiertas

Dentro de las funcionalidades planificadas para el proyecto "Elige tu Futuro", se identificaron las siguientes no conformidades abiertas a la fecha límite establecida (27 de junio de 2026), las cuales corresponden a funcionalidades que no fueron finalizadas dentro del plazo acordado. Estas no conformidades no afectan la operación crítica de la plataforma ni impiden su uso por parte de los estudiantes, ya que las funcionalidades principales como búsqueda de carreras, fichas detalladas, comparador y test vocacional se encuentran completamente operativas. Sin embargo, representan mejoras pendientes y ampliaciones necesarias para futuras iteraciones del proyecto. Las no conformidades serán gestionadas, controladas y cerradas basándose en el proceso de gestión de no conformidades establecido, con priorización definida según el impacto en la experiencia del usuario y la viabilidad técnica.

| Ítem | Funcionalidad Pendiente | Descripción | Prioridad | Plan de Acción |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dashboard de Inteligencia de Negocio (BI) | Módulo de dashboard gráfico con indicadores clave como carreras más consultadas, combinaciones de comparación más frecuentes y resultados promedio del test vocacional | Media | Desarrollar en una segunda iteración del proyecto, utilizando datos de uso recopilados durante la marcha blanca |
| 2 | Mejora en Geolocalización Manual | Permitir al usuario cambiar su ubicación manualmente y buscar por zonas específicas; actualmente la búsqueda es automática o por todo el país | Baja | Documentar como mejora futura para la experiencia del usuario, a implementar en próximas versiones |
| 3 | Ampliación a Otras Instituciones | El sistema actual solo contiene información de DUOC UC; no se incluyeron otras instituciones educativas en esta versión inicial | Alta | Contemplar como objetivo a mediano plazo, desarrollando nuevos scrapers para extraer información de otras fuentes oficiales y adaptando la base de datos para soportar múltiples instituciones |