Informe de cierre sprint 01

| Reunión |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Versión | Descripción |  | Autor |
| APT - 01 | 1.0 | Informe de Avances y Cumplimiento - Sprint 01 |  | María Martínez |
| Fecha |  | Ubicación | Proyecto |  |
| 13/04/2026 al 06/05/2026 |  | Duoc UC. | “Elige tu Futuro” |  |

| Participantes |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre | Empresa | Teléfono | e-mail |
| Lorena Figueroa Gutiérrez | Duoc UC | 1234567¦ | lor.figueroa@duocuc.cl |
| María Martínez | Duoc UC | 89563217 | mp.martinez@duocuc.cl |
| Nayadett Leyton | Duoc UC | 36598147 | na.leyton@duocuc.cl |

# Introducción

El proyecto “Elige tu Futuro” busca centralizar y optimizar el acceso a la información académica de educación superior. El sistema implementa motores de web scraping para extraer y proporcionar datos actualizados de instituciones. Este ciclo se enfocó en estructurar la arquitectura de servicios y validar el flujo de captura de datos base.

# Resumen Sprint

El Sprint 01 se ejecutó entre el 13/04/2026 y el 06/05/2026. Se alcanzó satisfactoriamente el cumplimiento de los objetivos técnicos para la extracción masiva de datos desde el portal DUOC UC. Se diseñó y validó la arquitectura para una Single Page Application (SPA), la cual certifica la viabilidad de la visualización dinámica de las carreras.

Nota sobre Infraestructura: Si bien se ha estructurado el modelo de despliegue en Vercel, la configuración técnica final y la vinculación de servicios en la nube se programaron para una etapa posterior del proyecto, una vez que la integración de datos laborales sea robusta. Esto permite optimizar los recursos y asegurar que la configuración final sea definitiva.

# Tareas realizadas

| Tarea | Estado | Descripción |
| --- | --- | --- |
| Modelamiento de Datos | Finalizada | Definir el diccionario y normalizar campos en camelCase. |
| Motor de Scraping | Finalizada | Implementar y ejecutar el script de captura de mallas y aranceles. |
| Buscador (HU-01) | Finalizada | Codificar la lógica de búsqueda por palabra clave (Funcionalidad Core). |
| Filtros (HU-02) | En Proceso | Estructurar la interfaz de filtros combinados por sede y área. |
| Detalle (HU-03) | En Proceso | Maquetar el layout para la visualización de fichas técnicas. |
| Arquitectura | Finalizada | Estructurar diagramas de componentes y proyectar el despliegue. |

# Próximo Sprint

### Próximo Sprint (06/05/2026 al 27/05/2026)

El equipo se compromete a ejecutar las siguientes acciones de mejora y expansión:

- Escalar el motor de scraping para incorporar métricas de empleabilidad e ingresos desde MiFuturo.cl.

- Integrar y vincular los nuevos datos salariales con el catálogo de carreras ya extraído.

- Depurar y normalizar la base de datos completa para facilitar la futura configuración del entorno de producción.

# Anexos

A continuación, se listan las evidencias adjuntas al presente informe:

Anexo A: Capturas de pantalla del avance del Buscador de Carreras (interfaz parcial).

Anexo B: Capturas de pantalla de la interfaz de filtros combinados.

Anexo C: Captura del layout de la ficha de detalle de la carrera.

Anexo D: Script de scraping utilizado (archivo .py o .js) y ejemplo del JSON/CSV generado.

Anexo E: Backlog del Sprint 1.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/10drPRU0EitxdxSSKsOBk0brGM8bdEycR/edit?gid=998010184#gid=998010184

Anexo F: Historia de Usuario.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/11rWrSoj4YZPQtbSMeHcSQvTlJVN5CvI5/edit?gid=410822236#gid=410822236

Anexo G: Diccionario Datos.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1nDCiH5DeuPu6fkHwD6MSS_QoTveRUIDb/edit?gid=116302222#gid=116302222

Anexo H: Repositorio de GitHub.

https://github.com/mariamartinezc/Proyecto-TALLER-APLICADO-DE-PROGRAMACION/tree/scrapingduoc

Anexo I: Trello.

https://trello.com/b/OtTXr0c4/elige-tu-futuro

Anexo J: Carpetas de minutas.

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1eY141_7VoHOSN_eg90hYRzJbwg2-Lo-P?hl=es

Anexo K: Url Duoc Uc.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1pN5DN-BOJfk4oYcFShs7AbYITaIgwl7xOwDmB0sD8-Y/edit?gid=0#gid=0

Anexo L: Sprint Backlog.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Q-l-ItD4EEL1fEIZdcvWwmSO0GZtoJMG/edit?gid=1034345785#gid=1034345785

Anexo M: Captura malla curricular.

Anexo N: Captura del sitio redirección de URL.

Anexo Ñ: Diagrama de Despliegue.

https://drive.google.com/file/d/1JI6HK3OgPiozxhsEwzG-WgT5jmVQjqdd/view?usp=drive_link

Anexo O: Diagrama de Componentes.

https://drive.google.com/file/d/1eIgkB3xPN6yf8y0kvOD3SeQDJbD7JW34/view?usp=drive_link

Anexo P: Diagrama de Arquitectura:

https://drive.google.com/file/d/1bYFxcKIT1gCT3lEX8IPUbYqSlKvfYfAW/view?usp=drive_link