          - Minuta de Reunión

| - Reunión |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Versión | Descripción |  | Autor |
| 18 | 1.0 | Visualización de datos en SPA, diagrama de arquitectura e inicio del documento de Sprint |  | Lorena Figueroa |
| Fecha |  | Ubicación | Proyecto |  |
| 25/04/2026 |  | Duoc UC. | Elige tu futuro |  |

| - Participantes |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Nombre | - Empresa | - Teléfono | - e-mail |
| - María Martínez MM | - Líder del Proyecto |  | mp.martinez@duocuc.cl |
| - Lorena Figueroa LF | - Frontend |  | lor.figueroa@duocuc.cl |
| - Nayadett Leyton NL | Backend |  | - na.leyton@duocuc.cl |

Detalle Reunión

- El día 25 de abril de 2026, el equipo se reunió de forma remota para validar el funcionamiento completo del sistema: la página SPA ya es capaz de mostrar la información extraída mediante scraping desde el portal DUOC UC para todas las carreras. - Además, se elaboró el diagrama de arquitectura del proyecto, el cual queda pendiente de revisión por parte del profesor Fabián Saldaño. En paralelo, se inició la redacción del documento de Sprint para comenzar a planificar el trabajo en iteraciones.

| Acuerdos |  |
| --- | --- |
| - Tema | - Acuerdo |
| - Diagrama de arquitectura | Se espera revisión del profesor a más tardar el 29/04.. |
| - Documento de Sprint | Este documento se debe presentar al cierre del sprint, pero ya se empieza a completar con los avances hasta la fecha. |
| SPA | Queda SPA funcional para la búsqueda todas las carreras de DUOCUC |

| Compromisos |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Descripción | - Fecha | - Responsable |
| - Subir diagrama de arquitectura al repositorio | - 30-04-2026 | - M.M. |
| - Enviar diagrama al profesor para revisión | - 26-04-2026 | - M.M. |
| - Redactar documento de Sprint (Sprint 1) | - 26-04-2026 | - L.F. |
| Revisar documento de Sprint | 26/04/2026 | - M.M., L.F., N.L. |
| Mejorar interfaz de la SPA | 30/04/2026 | L.F. |

Observaciones

La SPA actualmente carga los datos desde un archivo JSON estático generado por el script de scraping, funcionando como una prueba de concepto funcional para la visualización de carreras extraídas desde el portal DUOC UC. El diagrama de arquitectura presentado incluye los siguientes componentes: - API Gateway (para gestionar y enrutar las solicitudes entre el frontend y los servicios) - SPA (Frontend) desplegada en VERCEL (hosting estático con integración continua) El equipo acordó que el documento de Sprint será la base organizativa durante todo el tiempo que se desarrolle esta segunda evaluación, permitiendo gestionar tareas, prioridades y avances de manera iterativa. El profesor Fabián Saldaño será quien notifique oficialmente la fecha de cierre del sprint, por lo que el documento se mantendrá actualizado y operativo hasta ese momento.