          - Minuta de Reunión

| - Reunión |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Versión | Descripción |  | Autor |
| 27 | 1.0 | Avances del módulo de Test de orientación vocacional |  | Nayadett Leyton |
| Fecha |  | Ubicación | Proyecto |  |
| 15/05/2026 |  | Duoc UC. | Elige tu futuro |  |

| - Participantes |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Nombre | - Empresa | - Teléfono | - e-mail |
| - María Martínez MM | - Líder del Proyecto |  | mp.martinez@duocuc.cl |
| - Lorena Figueroa LF | - Frontend |  | lor.figueroa@duocuc.cl |
| - Nayadett Leyton NL | Backend |  | - na.leyton@duocuc.cl |

Detalle Reunión

Durante la reunión se revisó el avance del módulo de orientación vocacional incorporado dentro de la plataforma. El desarrollo principal de preguntas, categorías y lógica de recomendación se encuentra prácticamente finalizado. El equipo trabajó en ajustes relacionados con la interfaz gráfica y la optimización de los resultados entregados a los usuarios, esperando mejorar la experiencia general y la claridad de las recomendaciones vocacionales.

| Acuerdos |  |
| --- | --- |
| - Tema | - Acuerdo |
| - Interfaz | Se acuerda mejorar la experiencia visual del test. |
| - Resultados | Se acuerda optimizar la lógica de recomendación de carreras. |
| Funcionalidad | Se acuerda mantener una estructura modular y escalable. |

| Compromisos |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Descripción | - Fecha | - Responsable |
| - Corregir detalles visuales | - 15-05-2026 | - L.F. |
| Ajustar lógica de resultados | - 16-05-2026 | - N.L. |
| - Realizar pruebas funcionales | - 16-05-2026 | - M.M. |

Observaciones

El módulo presenta un estado avanzado de desarrollo y se encuentra próximo a iniciar pruebas integrales.