          - Minuta de Reunión

| - Reunión |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Versión | Descripción |  | Autor |
| 35 | 1.0 | Actualización de Base de Datos e Integración de Autenticación con Supabase Auth |  | Nayadett Leyton |
| Fecha |  | Ubicación | Proyecto |  |
| - 10/06/2026 |  | Duoc UC. | Elige tu futuro |  |

| - Participantes |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Nombre | - Empresa | - Teléfono | - e-mail |
| - María Martínez MM | - Líder del Proyecto |  | mp.martinez@duocuc.cl |
| - Lorena Figueroa LF | - Frontend |  | lor.figueroa@duocuc.cl |
| - Nayadett Leyton NL | Backend |  | - na.leyton@duocuc.cl |

Detalle Reunión

- Se mejoró de forma integral el script de la base de datos PostgreSQL, aplicando una limpieza total de versiones previas mediante instrucciones estructuradas (DROP CASCADE). - Se incluyó la tabla relacional de usuarios vinculada directamente con el esquema interno de seguridad de Supabase (auth.users) para dar soporte al sistema de Login. - Se conectó el autenticador de Supabase con el entorno de la plataforma, permitiendo la sincronización automática de nuevos perfiles a través de la función y trigger crear_perfil_nuevo_usuario. - Se verificó el correcto funcionamiento de la validación y confirmación de correos electrónicos dentro del flujo de registro técnico.

| Acuerdos |  |
| --- | --- |
| - Tema | - Acuerdo |
| Control de Acceso | Se acordó utilizar la metadata del usuario para asignar el rol por defecto ("Estudiante") y proteger el sistema contra registros maliciosos con privilegios elevados desde el frontend. |
| - Capa Gratuita | Se aprobó deshabilitar la validación por correo electrónico en la consola de Supabase Auth para agilizar las fases de testing y desarrollo, evitando las restricciones de envío masivo de la capa gratuita del proveedor. |

| Compromisos |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Descripción | - Fecha | - Responsable |
| - Se ejecutará el script optimizado en el entorno común de Supabase para actualizar la persistencia de datos. | - 12/06/2026. | - NL, LF, MM |
| - Se adaptarán las llamadas de la API de autenticación en la interfaz de React para consumir este nuevo esquema de usuarios. | - 12/06/2026. | - NL, LF, MM |

Observaciones

Se destaca la correcta implementación de directivas RLS (Row Level Security) que restringen la gestión del catálogo de instituciones, carreras y sedes exclusivamente a usuarios autenticados con rol "Administrador". Se deja constancia de que la verificación de correo electrónico funciona a nivel de código, pero debe permanecer desactivada operativamente debido a que genera un bloqueo por límites de uso gratuito (Rate Limits).