          - Minuta de Reunión

| - Reunión |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Versión | Descripción |  | Autor |
| 37 | 1.0 | Optimización de Mapas, Documentación y Diagramación |  | Nayadett Leyton |
| Fecha |  | Ubicación | Proyecto |  |
| 14-06-2026 |  | Duoc UC. | Elige tu futuro |  |

| - Participantes |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Nombre | - Empresa | - Teléfono | - e-mail |
| - María Martínez MM | - Líder del Proyecto |  | mp.martinez@duocuc.cl |
| - Lorena Figueroa LF | - Frontend |  | lor.figueroa@duocuc.cl |
| - Nayadett Leyton NL | Backend |  | - na.leyton@duocuc.cl |

Detalle Reunión

- Se mejoró la funcionalidad de geolocalización, implementando una lógica de búsqueda que limita los resultados a un radio de 25 km desde la posición del usuario. - Se avanzó significativamente en la redacción de la documentación técnica, mejorando la descripción de los módulos y corrigiendo el formato general. - Se diseñó un nuevo diagrama de arquitectura simplificado, eliminando la complejidad excesiva para facilitar la explicación conceptual ante el profesor. - Se revisaron los componentes de la interfaz para asegurar que el filtro por radio de distancia sea intuitivo y rápido.

| Acuerdos |  |
| --- | --- |
| - Tema | - Acuerdo |
| Radio de Búsqueda | Se acordó establecer el radio de 25 km como estándar para optimizar la relevancia de las sedes mostradas. |
| - Arquitectura | Se aprobó el uso del nuevo diagrama simplificado como recurso principal para la próxima presentación. |
| Documentación | Se estableció una revisión final de estilo para unificar el tono de todo el documento escrito. |

| Compromisos |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Descripción | - Fecha | - Responsable |
| - Se integrará el nuevo diagrama de arquitectura simplificado en la presentación oficial. | - 15/06/2026 | - LF, NL, MM |
| - Se finalizarán los capítulos de descripción de componentes en la documentación técnica. | - 15/06/2026 | - LF, NL, MM |
| - Se realizarán pruebas de campo para verificar la precisión del radio de 25 km en el mapa interactivo. | - 15/06/2026 | - LF, NL, MM |

Observaciones

Se destaca que el diagrama simplificado permite una mejor comprensión de cómo el Login protege el acceso a los Microservicios.