Resumen de la

Reunión Retrospectiva

Información de la empresa y proyecto:

| Empresa / Organización | Duoc UC |
| --- | --- |
| Proyecto | Elige tu Futuro |

Información de la reunión:

| Lugar | Duoc Uc |
| --- | --- |
| Fecha | 27/05/2026 |
| Número de iteración / sprint | Sprint 2 |
| Personas convocadas a la reunión | Lorena Figueroa, María Martínez, Nayadett Leyton |
| Personas que asistieron a la reunión | Lorena Figueroa, María Martínez, Nayadett Leyton |

Instrucciones:

La reunión retrospectiva es una herramienta del marco de trabajo Scrum, que pertenece a la familia de marcos de trabajo de desarrollo ágil, se realiza en cada iteración (denominado Sprint en Scrum), justo después de la reunión de revisión de la iteración (Sprint Review Meeting) con el dueño del Producto (Product Owner). En esta reunión deben revisarse tres aspectos, lo que salió bien durante la iteración (aciertos), lo que no salió tan bien (errores) y las mejoras que pudieran hacerse en la próxima iteración para evitar errores y mantener aciertos.

El dueño del producto (Product Owner) no asiste a la reunión, por lo que es una oportunidad para el equipo para poder hablar sin tapujos de los éxitos y fracasos, siendo importante para el equipo el analizar su propio desempeño e identificar estrategias para mejorar sus procesos. De forma similar, el Scrum Master (quien es el coach del equipo Scrum) puede observar impedimentos comunes que están afectando al equipo y tomar acciones para resolverlos.

La reunión usualmente se restringe a tres horas.

Formulario de reunión retrospectiva

| ¿Qué salió bien en la iteración? (aciertos) | ¿Qué no salió bien en la iteración? (errores) | ¿Qué mejoras vamos a implementar en la próxima iteración? (recomendaciones de mejora continua) |
| --- | --- | --- |
| - Implementación de Data Matching: Se logró implementar correctamente el sistema de emparejamiento de datos (Data Matching) entre las carreras de Duoc UC y los datos externos obtenidos desde MiFuturo.cl. - Progreso en el emparejamiento: Se realizó exitosamente el procesamiento y emparejamiento de 36 carreras de un total de 80 consideradas inicialmente. - Migración a Infraestructura Cloud: Se avanzó con éxito en la migración del sistema local hacia el entorno Cloud utilizando los servicios de Supabase y PostgreSQL 15. - Modelado de Base de Datos: Se creó la estructura principal y relacional de la base de datos en la nube, incluyendo las tablas de carreras, carreras_sedes, instituciones y sedes. - Automatización de Coordenadas: Se modificó y mejoró el script de scraping para obtener automáticamente las coordenadas geográficas de las sedes, logrando su visualización correcta en el mapa interactivo. - Módulo Vocacional: Se desarrolló gran parte del módulo correspondiente a la orientación vocacional. - Reorganización de Arquitectura: Se reestructuró la documentación técnica del proyecto, separando limpiamente los componentes de frontend, backend y scraping para una mejor organización del desarrollo. - Conectividad Cloud: Se logró conectar de manera correcta el backend de la aplicación con la API proveída por Supabase. - Poblamiento de Datos: Se realizó con éxito la carga inicial de datos en el servidor mediante la ejecución de scripts especializados desarrollados en Python. | - Inconsistencias en nombres de carreras: El proceso de matching presentó dificultades técnicas severas debido a las diferencias en las cadenas de texto y nombres de algunas carreras entre las distintas fuentes de información utilizadas. - Validación manual de geolocalización: Varias de las coordenadas obtenidas a través de la automatización por scraping requirieron de un proceso de validación manual para asegurar su precisión milimétrica en el mapa interactivo. - Ajustes en conexiones del Backend: La transición e integración desde la base de datos local hacia Supabase requirió aplicar configuraciones y parches adicionales no planificados en las conexiones del backend. - Retrasos en scraping masivo: Se presentaron retrasos menores en la automatización e integración total de la recolección de datos masiva (scraping masivo). - Detalles de UI/UX pendientes: Algunos de los módulos funcionales desarrollados aún requieren mejoras considerables en su interfaz visual y en la optimización del despliegue de resultados. | - Optimización de algoritmos de Matching: Continuar refinando el sistema de Data Matching para reducir al mínimo las inconsistencias semánticas en los nombres de las carreras. - Completar el catálogo de carreras: Finalizar e integrar el 100% de las carreras restantes del total inicial dentro de la plataforma funcional. - Mejora del rendimiento del Scraping: Aumentar la precisión, velocidad y tolerancia a fallos del proceso de recolección automatizada de datos. - Refinamiento del algoritmo vocacional: Pulir la lógica interna del test vocacional con el fin de entregar recomendaciones diagnósticas mucho más precisas a los usuarios. - Optimización del mapa de sedes: Perfeccionar la experiencia visual, la fluidez y la interactividad del mapa digital de las sedes. - Mantenimiento documental activo: Mantener rigurosamente actualizada la documentación técnica de las tres áreas del proyecto (frontend, backend y scraping). - Validaciones automáticas de carga: Implementar filtros y reglas automáticas de validación de datos para mitigar errores humanos o de formato durante los procesos de poblamiento en Supabase. - Consolidación de la arquitectura Cloud: Fortalecer continuamente los puntos de integración e intercambio de datos entre el frontend, el backend y la infraestructura en la nube. |

Nota:

- Se recomienda utilizar viñetas (bullets) para enumerar los aciertos, errores y recomendaciones de mejora continua.

- El formulario se puede extender cuantas páginas sea necesario para registrar todos los aciertos, errores y recomendaciones.