          - Minuta de Reunión

| - Reunión |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Versión | Descripción |  | Autor |
| 28 | 1.0 | Revisión general y cierre de actividades de Sprint 02 |  | Nayadett Leyton |
| Fecha |  | Ubicación | Proyecto |  |
| 20/05/2026 |  | Duoc UC. | Elige tu futuro |  |

| - Participantes |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Nombre | - Empresa | - Teléfono | - e-mail |
| - María Martínez MM | - Líder del Proyecto |  | mp.martinez@duocuc.cl |
| - Lorena Figueroa LF | - Frontend |  | lor.figueroa@duocuc.cl |
| - Nayadett Leyton NL | Backend |  | - na.leyton@duocuc.cl |

Detalle Reunión

- Se realizó el cierre oficial del Sprint 02, ejecutado entre el 06/05/2026 y el 20/05/2026. Durante este período, el equipo logró evolucionar significativamente las capacidades del sistema, pasando desde una extracción básica de datos hacia una arquitectura de Integración y Consolidación de Datos. Entre los principales logros alcanzados se encuentra la implementación del sistema de Data Matching, la integración parcial de datos de MiFuturo.cl, la creación de la infraestructura Cloud mediante Supabase y el avance de funcionalidades complementarias como el mapa interactivo y el test vocacional. Asimismo, se destacó el correcto despliegue de la base de datos relacional y la preparación del sistema para futuras etapas de carga masiva de información.

| Acuerdos |  |
| --- | --- |
| - Tema | - Acuerdo |
| - Sprint 02 | Se acuerda dar por finalizado el Sprint 02. |
| - Continuidad | Se acuerda iniciar la planificación del Sprint 03. |
| Datos | Se acuerda completar el scraping restante durante el próximo ciclo. |

| Compromisos |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Descripción | - Fecha | - Responsable |
| - Preparar backlog Sprint 03 | - 20-05-2026 | - M.M. |
| Completar matching restante | - 21-05-2026 | - N.L. |
| - Revisar pendientes frontend | - 21-05-2026 | - L.F. |

Observaciones

El equipo destacó el progreso técnico alcanzado durante el Sprint 02 y manifestó conformidad con el cumplimiento de los objetivos establecidos para esta etapa del proyecto.