          - Minuta de Reunión

| - Reunión |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Versión | Descripción |  | Autor |
| 31 | 1.0 | Desarrollo del test vocacional y mejoras del mapa |  | Nayadett Leyton |
| Fecha |  | Ubicación | Proyecto |  |
| 26/05/2026 |  | Duoc UC. | Elige tu futuro |  |

| - Participantes |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Nombre | - Empresa | - Teléfono | - e-mail |
| - María Martínez MM | - Líder del Proyecto |  | mp.martinez@duocuc.cl |
| - Lorena Figueroa LF | - Frontend |  | lor.figueroa@duocuc.cl |
| - Nayadett Leyton NL | Backend |  | - na.leyton@duocuc.cl |

Detalle Reunión

- Durante la reunión se revisaron los avances del módulo de orientación vocacional incorporado dentro del sistema. El equipo confirmó la creación y funcionamiento general del test vocacional, realizando además ajustes menores relacionados con la experiencia de usuario y visualización de resultados. - Por otra parte, se trabajó en modificaciones al scraping para obtener automáticamente las coordenadas de las sedes de Duoc UC, permitiendo posteriormente visualizar la información correctamente dentro del mapa interactivo del sistema.

| Acuerdos |  |
| --- | --- |
| - Tema | - Acuerdo |
| Test vocacional | Se acuerda continuar mejorando la lógica de resultados |
| - Geolocalización | Se acuerda utilizar coordenadas automáticas obtenidas mediante scraping |
| Mapa | Se acuerda mantener actualizada la información de sedes |

| Compromisos |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Descripción | - Fecha | - Responsable |
| - Ajustar interfaz del test | - 02-05-2026 | - L.F. |
| - Validar coordenadas de sedes | - 02-05-2026 | - N.L. |
| - Revisar funcionamiento del mapa | - 06-05-2026 | - M.M. |

Observaciones

El equipo destacó el avance funcional del mapa interactivo y del módulo de orientación vocacional.