          - Minuta de Reunión

| - Reunión |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Versión | Descripción |  | Autor |
| 16 | 1.0 | Estudio de Python e inicio del script de Web Scraping del portal DUOC UC |  | Lorena Figueroa |
| Fecha |  | Ubicación | Proyecto |  |
| 22/04/2026 |  | Duoc UC. | Elige tu futuro |  |

| - Participantes |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Nombre | - Empresa | - Teléfono | - e-mail |
| - María Martínez MM | - Líder del Proyecto |  | mp.martinez@duocuc.cl |
| - Lorena Figueroa LF | - Frontend |  | lor.figueroa@duocuc.cl |
| - Nayadett Leyton NL | Backend |  | - na.leyton@duocuc.cl |

Detalle Reunión

- El día 22 de abril de 2026, el equipo se reunió de forma remota a través de WhatsApp y Google Drive para realizar un estudio técnico de Python y sus bibliotecas (requests, BeautifulSoup, selenium, webdriver_manager) orientado al desarrollo de un script de Web Scraping para extraer información desde el portal institucional de DUOC UC. - Se analizó la estructura del portal, identificando las páginas de listado de carreras y los detalles de cada una, con el objetivo de determinar la mejor estrategia de extracción. Se comenzó a escribir el script base.

| Acuerdos |  |
| --- | --- |
| - Tema | - Acuerdo |
| - Estrategia de scraping | Se acuerda usar Selenium para navegar por el portal y BeautifulSoup para parsear el HTML. |
| - Identificación de datos | Se acuerda extraer: nombre de carrera, duración, jornada, sedes, requisitos, arancel y malla curricular. |
| Almacenamiento inicial | Los datos extraídos se guardarán en un archivo JSON como prueba de concepto. |

| Compromisos |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Descripción | - Fecha | - Responsable |
| - Terminar script base de scraping para una carrera de prueba | - 22-04-2026 | - M.M. |
| - Documentar estructura del portal y hallazgos | - 22-04-2026 | N. L |
| - Probar script en al menos 3 carreras diferentes | - 23-04-2026 | - L.F. |

Observaciones

Se detectó que el portal DUOC UC carga sus mallas en PDF dentro de la URL de cada carrera. El equipo acordó que el scraping debe respetar los términos de uso del portal y no sobrecargar el servidor. Se identificó que cada carrera tiene una URL única, pero no hay un listado completo y automatizable fácilmente.