          - Minuta de Reunión

| - Reunión |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Versión | Descripción |  | Autor |
| 17 | 1.0 | Optimización del script de scraping y creación de página SPA para visualizar datos |  | Lorena Figueroa |
| Fecha |  | Ubicación | Proyecto |  |
| 24/04/2026 |  | Duoc UC. | Elige tu futuro |  |

| - Participantes |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Nombre | - Empresa | - Teléfono | - e-mail |
| - María Martínez MM | - Líder del Proyecto |  | mp.martinez@duocuc.cl |
| - Lorena Figueroa LF | - Frontend |  | lor.figueroa@duocuc.cl |
| - Nayadett Leyton NL | Backend |  | - na.leyton@duocuc.cl |

Detalle Reunión

- El día 24 de abril de 2026, el equipo se reunió de forma remota para abordar el problema de rendimiento del script de scraping: inicialmente requería ingresar manualmente la URL de cada carrera, lo cual era inviable para obtener todas las carreras del portal DUOC UC. - Se decidió dividir la tarea entre las integrantes para agilizar los tiempos. Cada una asumió la recopilación de un conjunto de URLs de carreras (por área de conocimiento). Simultáneamente, se desarrolló una página SPA (Single Page Application) básica para visualizar los datos extraídos. Al final de la jornada, el script quedó operativo para extraer información de todas las carreras del portal.

| Acuerdos |  |
| --- | --- |
| - Tema | - Acuerdo |
| - División de URLs | M.M. recopila carreras del área de Ingeniería, L.F. de Administración y Negocios, N.L. de Salud y Educación. |
| - Identificación de datos | Se acuerda extraer: nombre de carrera, duración, jornada, sedes, requisitos, arancel y malla curricular. |
| SPA | La SPA se desarrollará con HTML, CSS y JavaScript para mostrar los datos desde el archivo JSON generado. |

| Compromisos |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Descripción | - Fecha | - Responsable |
| - Recopilar URLs de carreras por área asignada | - 24-04-2026 | - M.M., L.F., N.L. |
| - Unificar URLs en un solo archivo y ajustar script | - 24-04-2026 | L.F. |
| - Maquetar página SPA para visualización de datos | - 24-04-2026 | - M.M. |
| Subir script funcional y SPA al repositorio | 24/04/2026 | - M.M. |

Observaciones

Se detectó que el portal DUOC UC carga sus mallas en PDF dentro de la URL de cada carrera. El equipo acordó que el scraping debe respetar los términos de uso del portal y no sobrecargar el servidor. Se identificó que cada carrera tiene una URL única, pero no hay un listado completo y automatizable fácilmente.