          - Minuta de Reunión

| - Reunión |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Versión | Descripción |  | Autor |
| 20 | 1.0 | Creación del Sprint Backlog entregado por el profesor e inicio de preparación de reunión de retrospectiva |  | Lorena Figueroa |
| Fecha |  | Ubicación | Proyecto |  |
| 02/05/2026 |  | Duoc UC. | Elige tu futuro |  |

| - Participantes |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Nombre | - Empresa | - Teléfono | - e-mail |
| - María Martínez MM | - Líder del Proyecto |  | mp.martinez@duocuc.cl |
| - Lorena Figueroa LF | - Frontend |  | lor.figueroa@duocuc.cl |
| - Nayadett Leyton NL | Backend |  | - na.leyton@duocuc.cl |

Detalle Reunión

- El día 2 de mayo de 2026, el equipo se reunió de forma remota para trabajar en base al Sprint Backlog entregado formalmente por el profesor Fabián Saldaño. Este documento contiene las tareas priorizadas, estimaciones de tiempo y los criterios de aceptación para el sprint actual dentro del marco de trabajo ágil adoptado por el proyecto. - Además, el equipo comenzó a preparar el documento de reunión de retrospectiva, el cual se realizará al cierre del sprint (fecha a confirmar por el profesor). Se definió la estructura del documento y se asignaron responsables para recopilar evidencias, lecciones aprendidas y métricas de desempeño.

| Acuerdos |  |
| --- | --- |
| - Tema | - Acuerdo |
| - Sprint Backlog | Se acuerda utilizar el formato proporcionado por el profesor, incluyendo columnas: ID, Historia de Usuario, Tarea, Prioridad, Estimación (horas), Estado, Responsable. |
| - Retrospectiva | Se acuerda preparar un documento que incluya: qué salió bien, qué salió mal, qué mejorar, acciones concretas y métricas (velocidad del equipo, cumplimiento de fechas). |
| Revisión | Ambos documentos serán enviados al profesor Fabián Saldaño para retroalimentación. |

| Compromisos |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Descripción | - Fecha | - Responsable |
| - Completar el Sprint Backlog | - 02-05-2026 | - L.F. |
| - Documento de retrospectiva | - 02-05-2026 | - L.F. |
| - Recopilar métricas del sprint (tareas completadas, horas trabajadas) | - 06-05-2026 | - L.F., M.M., N.L. |

Observaciones

El equipo acordó que la reunión de retrospectiva se realizará dentro de los 3 días posteriores a la notificación del cierre del sprint por parte del profesor. Se recomienda que cada integrante comience a tomar notas personales sobre dificultades, aprendizajes y propuestas de mejora para aportar a la retrospectiva.