Plan de Pruebas

Portafolio de Título

“Elige tu Futuro”

Fecha:[28/05/2026]

Tabla de contenido

Histórico de Revisiones

| Versión | Fecha | Descripción/cambio | autor |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 20/05/2026 | Creación inicial del plan de pruebas y definición de casos del Sprint 02. | María Martínez |
| V1.1 | 28/05/2026 | Actualización de matriz de riesgos e integración de pruebas Cloud (Supabase). | Lorena Figueroa |

Información del Proyecto

| Organización | Duoc UC. Escuela de Informática y Telecomunicaciones |
| --- | --- |
| Sección | TPY1101_003V |
| Proyecto (Nombre) | Elige tu Futuro |
| Fecha de Inicio | 15/03/2026 |
| Fecha de Término |  |
| Caso N° | 02 |
| Patrocinador principal | Gobierno de Chile |
| Docente | Fabian Saldaño |

Integrantes

| Rut | Nombre | Correo |
| --- | --- | --- |
| 19.003.574-3 | María Martínez | mp.martinez@duocuc.cl |
| 20.228.236-9 | Nayadeth Leyton | na.leyton@duocuc.cl |
| 17.674.651-3 | Lorena Figueroa | lor.figueroa@duocuc.cl |

Propósito del plan de pruebas Propósito, objetivo, visión que se espera de este plan de pruebas.

El propósito de este plan de pruebas es definir y estructurar formalmente el proceso de verificación y validación del software del proyecto "Elige tu Futuro". El objetivo principal es asegurar que los módulos críticos del sistema especialmente el algoritmo de Data Matching, los scripts de scraping automático, el mapa interactivo de sedes y el test de orientación vocacional funcionen bajo los estándares de calidad requeridos por Duoc UC, minimizando el riesgo de fallos en el entorno de producción (Cloud) y garantizando la consistencia de los datos almacenados en Supabase.

Alcance de las pruebas Definición de requisitos de S.W., módulos de Software a probar, Requisitos ambiente de pruebas y Documentación Referenciada, etc.

- Módulos de Software a probar: - Módulo de Data Matching: Algoritmo de emparejamiento entre las carreras de Duoc UC y los registros de MiFuturo.cl (las 80 carreras objetivo). - Módulo de Scraping y Geolocalización: Scripts de extracción en Python y la API de asignación de coordenadas geográficas para el mapa de sedes. - Módulo de Orientación Vocacional: Lógica del test vocacional y despliegue de recomendaciones personalizadas. - Módulo de Base de Datos Cloud: Operaciones CRUD e integridad referencial en las tablas de Supabase (carreras, sedes, instituciones). - Requisitos del ambiente de pruebas (Test Environment): - Servidores de staging/desarrollo en Supabase (PostgreSQL 15). - Entorno local controlado corriendo Node.js/Python. - Navegadores web actualizados (Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge) en modo normal e incógnito. - Documentación Referenciada: - Especificación de Requisitos de Software (SRS). - Documentación técnica de la API de Supabase y esquemas de base de datos del Sprint 02.

| Definición de roles y responsabilidades Roles y responsabilidades de todos los participantes en el proceso de pruebas de SW. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rol | Responsabilidades | Relevancia |
| QA Lead/ Lider de Pruebas | Diseñar el Plan de Pruebas, coordinar los ciclos de testing y validar el cierre de los defectos críticos detectados. | Alta: Asegura el cumplimiento de los plazos y la calidad final del portafolio. |
| Tester de Backend y Cloud | Ejecutar pruebas de carga de datos verificar la API de Supabase y comprobar que los scripts de Python procesen el Data Matching sin errores de sintaxis. | Alta: Evita inconsistencias de datos o caídas en la persistencia Cloud. |
| Tester de Frontend y UI | Verificar la interactividad del mapa de sedes, validar el comportamiento responsive y asegurar que las interfaces (UI) desplieguen los datos de forma limpia. | Media- Alta:Impacta de manera directa en la experiencia de usuario y la evaluación estética del docente. |

Tipos de pruebas a realizar Definir el tipo de pruebas que se debe desarrollar para este proyecto, actividades y responsables.

- Pruebas Funcionales: Validar que cada módulo (Matching, Scraping, Test Vocacional) haga exactamente lo que el requisito solicita. - Pruebas de Integración: Verificar la correcta comunicación entre el frontend, la API del backend y el servicio cloud de Supabase. - Pruebas de Regresión: Ejecutar nuevamente casos de prueba anteriores después de realizar correcciones o merges en las ramas de Git para asegurar que el código existente no se haya corrompido. - Pruebas de Usabilidad (UI/UX): Comprobar que el mapa interactivo y la tabla de carreras sean intuitivos y fáciles de usar en computadoras y dispositivos móviles.

Estrategia y técnicas de pruebas a aplicar Definir las estrategias y técnicas de pruebas que se debe desarrollar para este proyecto, actividades y responsables.

- Estrategia (Caja Negra): Las pruebas se centrarán en las entradas y salidas de los módulos funcionales desde la perspectiva del usuario final (estudiantes) y del administrador del sistema, sin requerir necesariamente la lectura del código línea por línea en cada interacción. - Técnicas de Pruebas: - Partición de Equivalencia: Para validar el test vocacional (ingresar respuestas válidas, inválidas y límites del puntaje). - Pruebas de Carga Inicial Basada en Scripts: Simular el poblamiento masivo de las 80 carreras mediante los scripts de Python para detectar pérdidas de paquetes de datos o latencias en la base de datos PostgreSQL.

Definición del proceso de testing Listar y describir todas las actividades a desarrollar en el proceso general de testing, responsables, artefactos, etc.

- Planificación: Definición del alcance, tiempos y responsabilidades (Reflejado en este documento). - Diseño de Casos de Prueba: Redacción de los escenarios específicos (Camino feliz y caminos alternativos con errores). - Preparación del Entorno: Configuración de la base de datos espejo en Supabase para no alterar los datos reales de desarrollo. - Ejecución: Pruebas manuales y automatizadas sobre el sistema. - Registro y Reporte de Defectos: Documentación en una matriz de bugs detallando severidad y pasos de reproducción. - Re-testing: Verificación de las soluciones aplicadas por el equipo de desarrollo.

Definición de ciclos de prueba a ejecutar Listar y describir cantidad de ciclos de prueba a realizar en este proyecto, las tareas y actividades para cada ciclo de prueba, responsables, artefactos, etc.

- Ciclo 1: Estabilización del Backend y Datos (Sprint 02): Focus en la carga de datos por Python, ejecución del script de Data Matching para las carreras restantes y validación de coordenadas de sedes. - Ciclo 2: Integración y UI (Pre-Entrega): Focus en el consumo de la API de Supabase desde el frontend, renderizado del mapa sin ralentizaciones y cálculo correcto de resultados del test vocacional.

Calendarización de las actividades de pruebas Listado de actividades, tareas, duración, fechas, responsables, etc.

Actividad/semana; Fase 1; Fase 2; Fase 3; Presentación Final. S 1; S 2; S 3; S 4; S 5; S 6; S 7; S 8; S 9; S 10; S 11; S 12; S 13; S 14; S 15; S 16; S 17; S 18. Fase 1: Inicio y Planificación. Kick-off y acta de constitución; X. Análisis de requerimientos; X; X. Investigación de fuentes de datos; X. Diseño de arquitectura; X; X. Prototipado de interfaces; X; X; X. Fase 2: Desarrollo Core. Configuración de entorno; X. Implementación BD; X; X. Desarrollo scrapers; X; X. Desarrollo API REST; X; X; X. Desarrollo frontend base; X; X. Fase 3: Funcionalidades. Frontend - Búsqueda; X; X. Frontend - Fichas carrera; X; X. Frontend - Comparador; X; X. Frontend - Test vocacional; X; X. Frontend - Mapas; X; X. Frontend - Beneficios; X; X. Integración frontend-backend; X. Fase 4: Pruebas y Cierre. Pruebas de usabilidad; X; X. Correcciones y optimización; x; x. Despliegue en producción; x. Documentación técnica; x; x; x. Preparación Presentación; x; x. Entrega final y defensa; x.

Adjuntar carta Gantt

| Resumen de riesgos Listado de riesgos relacionado al proceso de pruebas de S.W. Indicar riesgo, magnitud o impacto de este riesgo por etapa en el proceso.Magnitud: Alto , Significativo , Moderado, Inferior y Baja. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Fase del proceso de pruebas |  |  |  |  | Riesgo |
|  |  | Planificación | Análisis y diseño | Implementación y ejecución | Evaluación | Cierre |  |
| Magnitud |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Estimación incorrecta del tiempo necesario para validar las 80 carreras completas. | x |  |  |  |  | Moderado |
|  | Casos de prueba mal diseñados que ignoren las inconsistencias en los nombres de carreras de MiFuturo.cl. |  | x |  |  |  | Significativo |
|  | Caídas en la conexión o bloqueos de IP durante el scraping masivo en vivo. |  |  | x |  |  | Alto |
|  | Ignorar bugs visuales menores en el mapa interactivo para priorizar la base de datos. |  |  |  | x |  | Moderado |
|  | Pruebas realizadas únicamente en un navegador, presentando fallas imprevistas el día de la presentación frente a la comisión. |  |  |  |  | x | Alto |

| Clasificación de los defectos Definir la clasificación de los defectos según su nivel de severidad |  |
| --- | --- |
| Nivel de Severidad | Descripción |
| Bloqueante(Bloocker) | El sistema no puede continuar operando. Ejemplo: Error 404 persistente en el despliegue Cloud o caída total de la conexión con Supabase |
| Crítico (Critical) | Pérdida de funcionalidad principal sin alternativa de solución. Ejemplo: El algoritmo de Data Matching no procesa los datos o el test vocacional arroja errores de cálculo matemáticos. |
| Mayor (Major) | Falla una función importante, pero existe una solución temporal. Ejemplo: El mapa interactivo no carga las coordenadas de manera automática y requiere una consulta manual. |
| Menor / Cosmético | Errores visuales, de tipografía, de diseño responsivo o desalineación de elementos que no afectan la lógica del negocio. |

| Definición de artefactos Listar y describir los artefactos que serán administrados y entregados durante este proceso de prueba. |  |
| --- | --- |
| Artefacto | Descripción |
| Plan de Pruebas | Este documento define la estrategia global de control de calidad. |
| Matriz de Casos de Prueba | Archivo (Excel/Jira) con el listado detallado de los pasos a seguir, datos de entrada y el resultado esperado para cada función. |
| Log/Informe de Defectos (Bug Log) | Registro histórico de los errores encontrados, su severidad, estado (Abierto/Corregido) y responsable asignado para resolverlo. |

Condiciones de aceptación para cierre del proceso de pruebas Condiciones que se deben cumplir para dar termino al proceso de pruebas y margen de tolerancia de aceptación de defectos.

- Haber ejecutado el 100% de los casos de prueba críticos planificados. - Contar con un 0% de defectos abiertos con severidad "Bloqueante" o "Crítico". - Mantener un margen de tolerancia máximo de hasta un 5% de defectos de severidad "Mayor", siempre y cuando cuenten con un plan de mitigación documentado. - Los defectos "Menores/Cosméticos" pueden quedar pendientes para parches posteriores a la entrega final, siempre que no entorpezcan la navegación fluida de los evaluadores de la comisión.