Acta de Constitución

ELIGE TU FUTURO

ministerio de educación

Integrantes:

- Lorena Figueroa

- Nayadett Leyton

- María Martínez

# índice de Contenidos

Indice de Contenidos	1

Información del proyecto	2

Datos	2

Patrocinadores	2

Gerente de Proyecto	2

Lista de Interesados (stakeholders)	2

Cronograma de hitos principales	2

Presupuesto estimado	2

Descripción del proyecto	3

Objetivos del Negocio	3

Justificación del proyecto – Contexto	3

Problema-Necesidad	3

Descripción del producto	3

Solución Propuesta	3

Objetivos del proyecto	3

Objetivos de desarrollo	4

Entregables	4

Descripción del sistema	4

Requerimientos de alto nivel	4

Premisas y restricciones	4

Riesgos iniciales de alto nivel	5

Especificaciones técnicas de las herramientas de desarrollo	5

Tipo de Interfaz de Hardware	5

Tipo de Interfaz de Software	5

Tipo de Interfaz de Usuario	5

Requisitos de aprobación del proyecto	5

Aprobaciones y control de cambios	5

# Información del proyecto

## Datos

| Logo del Cliente | Empresa / Organización | Elige tu Futuro SPA |
| --- | --- | --- |
|  | Nombre del Proyecto | Elige tu Futuro |
|  | Fecha de inicio/fin | 10-03-2026 / 10-06-2026 |
|  | Cliente | Ministerio Educación |
|  | Patrocinador principal | Gobierno de Chile |
|  | Jefe de Proyecto | María Martínez |

## Patrocinadores

| Nombre | Cargo | Departamento / División |
| --- | --- | --- |
| Manuel Ormeño | Ministro | Ministerio Educación |
| Wilson Ferreira | Jefe Carrera | Duoc UC |
| Camilo Guerrero | Profesor Guia | Área de informática - Duoc UC |

## Gerente de Proyecto

| Nombre | Cargo | Departamento / División |
| --- | --- | --- |
| María Martínez | Jefe Proyecto | Analista Programador |

## Lista de Interesados (stakeholders)

| Nombre | Tipo | Cargo | Departamento / División |
| --- | --- | --- | --- |
| Estudiantes | Externo | Estudiante | Colegios |
| Orientadores | Externo | Orientador | Colegios |
| Depto. Admisión | Interno | Admisión | Admisión DUOC |
| Padres y Apoderados | Externo | Apoderado | Colegios |

## Cronograma de hitos principales

| Hito | Fecha tope |
| --- | --- |
| Aprobación del Tema por Profesor Guía | 14-03-2026 |
| Entrega documentación inicial | 18-03-2026 |
| Definición de Requerimientos y Arquitectura | 21-03-2026 |
| Scrapers funcionales | 25-03-2026 |
| Diseño y Prototipos aprobados | 28-03-2026 |
| MVP (Producto Mínimo Viable) | 30-04-2026 |
| Versión Beta completa | 15-05-2026 |
| Entrega Final y Defensa | 10-06-2026 |

## Presupuesto estimado

| Concepto | Monto ($) | Porcentaje |
| --- | --- | --- |
| JEFA DE PROYECTO (27,8%) | $1.440.000 | 27,80% |
| Sueldo mensual: 60 hrs/mes x $8.000/hrs x 3 meses |  |  |
| BACKEND (36,4%) | $1.890.000 | 36,40% |
| Sueldo mensual: 70 hrs/mes x $9.000/hrs x 3 meses |  |  |
| FRONTEND (34,4%) | $1.785.000 | 34,40% |
| Sueldo mensual: 70 hrs/mes x $8.500/hrs x 3 meses |  |  |
| INFRAESTRUCTURA + SCRAPING | $60.940 | 1,20% |
| Dominio .cl (1 año) | $10.990 |  |
| Hosting VPS Básico (3 meses) | $26.970 |  |
| Proxies rotativos básicos (2 meses) | $17.980 |  |
| Servicio 2Captcha (1 mes - preventivo) | $5.000 |  |
| CONTINGENCIA | $9.141 | 0,20% |
| 15% sobre costos operativos ($60.940 x 0,15) |  |  |
| TOTAL PROYECTO | $5.185.081 | 100% |

# Descripción del proyecto

## Objetivos del Negocio

- Implementar un portal web interactivo que centralice la oferta académica, beneficios estudiantiles y herramientas de orientación para optimizar la toma de decisiones educativas. - Centralizar en una sola plataforma la información de carreras, sedes y beneficios (estatales e institucionales), eliminando la dispersión de datos. - Integrar herramientas interactivas, incluyendo un test vocacional y un sistema de comparación que permita evaluar hasta tres carreras de manera simultánea para mejorar la precisión de la elección. - Contribuir a la reducción de la deserción estudiantil mediante la entrega de información transparente, actualizada y de fácil acceso. - Democratizar el acceso a una orientación vocacional de calidad, eliminando las brechas de información entre los estudiantes de enseñanza media a nivel nacional.

## Justificación del proyecto – Contexto

Actualmente, los estudiantes que buscan información sobre carreras e instituciones en Chile se enfrentan a información dispersa en múltiples sitios web, con formatos inconsistentes y datos desactualizados. Plataformas como miFuturo.cl ofrecen datos agregados, pero no profundizan en la experiencia particular de cada institución, ni en los detalles cotidianos de las carreras y sus sedes.

## Problema-Necesidad

Los estudiantes de enseñanza media y sus familias necesitan un espacio confiable, moderno y completo que les permita comparar carreras, sedes y beneficios de una misma institución. Necesitan conocer no solo el perfil de egreso, sino también dónde estudiarán (infraestructura, ubicación de la sede) y cómo pagarán sus estudios (becas, créditos, convenios), para poder tomar una decisión de vida completamente informada y sentirse seguros en su elección.

# Descripción del producto

## Solución Propuesta

Desarrollar un portal web interactivo que funcione como un "centro de planificación de futuro" para los estudiantes. El portal permitirá a los usuarios: - Explorar carreras por área de conocimiento y filtrarlas por sede. - Visualizar información detallada de cada carrera (descripción, malla, perfil de egreso, campo laboral) junto con las sedes donde se imparte. - Conocer a fondo las sedes: ubicación en mapa, infraestructura y servicios. - Consultar todos los beneficios disponibles: becas internas y gubernamentales, créditos, convenios, y saber a cuáles se puede postular según la carrera y sede elegida. - Comparar hasta 3 carreras lado a lado (malla, duración, arancel, empleabilidad, sede y beneficios asociados). - Acceder a un test vocacional básico que recomiende carreras afines a sus intereses dentro de la oferta de la institución. - Registrarse e iniciar sesión para personalizar su experiencia y proteger sus datos.

## Objetivos del proyecto

| Objetivo | Indicador de éxito |
| --- | --- |
| Alcance |  |
| Desarrollar e implementar una plataforma digital de orientación vocacional que utilice datos en tiempo real para ofrecer información actualizada de carreras e instituciones. | La plataforma está en línea y el 90% de los datos variables (aranceles, fechas de inscripción) se actualizan automáticamente vía scraping con una frecuencia mensual |
| Diseñar una interfaz de usuario (UI) intuitiva que visualice datos complejos y comparativos de forma clara para el estudiante. | El 85% de los usuarios logra comparar hasta 3 carreras de forma simultánea con un tiempo de carga inferior a 2000 ms |
| Crear un repositorio de carreras que combine datos estáticos (descripciones) con datos dinámicos (aranceles, puntajes de corte) obtenidos vía scraping. | El 100% de las fichas de carrera muestran datos mixtos. La información dinámica muestra la fecha de la última actualización (ej: "actualizado hace 3 días"). |
| Implementar un módulo de test vocacional que entregue resultados personalizados basados en los intereses del usuario. | Programación de la lógica del test, integración con la base de datos de carreras y el sistema sugiere carreras afines. |
| Implementar un sistema de autenticación con registro y login. | El 100% de los usuarios pueden registrarse e iniciar sesión correctamente |
| Objetivo | Indicador de éxito |
| Calidad |  |
| Desarrollo Frontend: Construir una interfaz de usuario responsive y rápida. | La plataforma se visualiza correctamente en los 3 navegadores más utilizados (Chrome, Safari, Edge) y en dispositivos móviles y desktop. |
| Experiencia de Usuario (UX): Asegurar que el flujo de realización del test vocacional sea claro e intuitivo. | Tasa de abandono en medio del test vocacional inferior al 15%. |
| Contenido: Proveer información precisa y útil. | Revisión de las fichas de las carreras e instituciones. |

| Objetivo | Indicador de éxito |
| --- | --- |
| Cronograma |  |
| Aprobación del Tema (11-03-2026) | Tema validado por comisión académica y profesor guía asignado. |
| Inicio del Proyecto (18-03-2026) | Acta de constitución firmada por el equipo y profesor guía. |
| Documentación Inicial (25-03-2026) | Documento de requerimientos y especificaciones entregado en formato digital. |
| Definición de Arquitectura (28-03-2026) | Diagrama de clases, actividades y arquitectura aprobados por el equipo. |
| Hito 1: Diseño y Prototipos (31-03-2026) | Mockups Balsamiq validados por el equipo y profesor guía. |
| Hito 2: Scrapers Alpha (30-04-2026) | 1 entidad scrapeadas correctamente con datos almacenados en BD. |
| Hito 3: MVP Funcional (20-05-2026) | Plataforma operativa con datos reales y test vocacional básico. |
| Hito 4: Versión Beta (01-06-2026) | Portal completo con todas las funcionalidades y pruebas de usuario realizadas. |
| Hito 5: Entrega Final (10-06-2026) | Plataforma en línea, documentación completa y presentación lista para defensa. |
| Tiempos de Desarrollo |  |
| Jefa de Proyecto (80 horas totales) | 100% de los hitos cumplidos en fecha y documentación completa entregada. |
| Semanas 1-4: Gestión inicial y documentación (25 hrs) | Acta de constitución, requerimientos y Mockups aprobados. |
| Semanas 5-8: Coordinación de desarrollo (20 hrs) | Seguimiento de avances y resolución de bloqueos del equipo. |
| Semanas 9-14: Cierre y documentación final (35 hrs) | Memoria de título completa y presentación lista para defensa. |
| Backend (110 horas totales) | Scrapers automatizados con tasa de éxito >95% y API funcionando. |
| Semanas 1-4: Configuración inicial y estudio de fuentes (20 hrs) | Fuentes identificadas y estructura de datos definida. |
| Semanas 5-8: Desarrollo de scrapers y ETL (50 hrs) | 1 scrapers funcional y carga de información a BBDD |
| Semanas 9-14: Herramientas Interactivas (40 hrs) | Funcionalidades como el test vocacional y mapa interactivo, consumido por frontend. |
| Frontend (120 horas totales) | Interfaz responsive, funcional y sin errores críticos. |
| Semanas 1-4: Diseño y prototipado (30 hrs) | Mockups Balsamiq y guía de estilos aprobados. |
| Semanas 5-8: Maquetación y componentes (45 hrs) | Componentes principales desarrollados con datos mock. |
| Semanas 9-14: Integración y pruebas finales (45 hrs) | Integración con API y ajustes según feedback de usuarios. |

| Objetivo | Indicador de éxito |  |
| --- | --- | --- |
| Costos |  |  |
| Jefa de Proyecto (27,8%) 60 hrs/mes x $8.000/hr x 3 meses |  | Cumplimiento de horas de gestión y documentación. |
| Backend (36,4%) 70 hrs/mes x $9.000/hr x 3 meses |  | Scrapers funcionando y API operativa según lo planificado. |
| Frontend (34,4%) 70 hrs/mes x $8.500/hr x 3 meses |  | Interfaz completa, funcional y sin errores críticos. |

## Objetivos de desarrollo

El equipo de trabajo se ha propuesto desarrollar competencias técnicas y profesionales mediante la aplicación de metodologías ágiles (Scrum adaptado) durante todo el ciclo de vida del proyecto, realizando reuniones semanales de coordinación y documentando los acuerdos para garantizar el cumplimiento de hitos. A nivel técnico, se busca implementar buenas prácticas de desarrollo, incluyendo estándares de calidad y mantenibilidad del código, uso de GitHub y pull requests para el trabajo colaborativo, y el desarrollo de habilidades especializadas en web scraping con Python para extraer datos de fuentes oficiales respetando principios éticos y legales (robots.txt, delays). Adicionalmente, se prioriza la aplicación de principios de UX/UI validados con usuarios reales (estudiantes y orientadores), la documentación continua del proceso para la memoria de título, y la preparación de una defensa sólida que permita presentar un producto funcional, desplegado y accesible públicamente al finalizar el proyecto.

## Entregables

- Diagrama de Actividades - Diagrama de Clases - Diagrama de Árbol de decisión - Diagrama de Modelo de Estrella - Documento de registro de definición e identificación del proyecto - Acta de Constitución del proyecto - Mockups funcional y Diseños de interfaz - Minutas de reunión - Presentación

Descripción del sistema

## Requerimientos de alto nivel

El portal "Elige tu Futuro" será una plataforma web interactiva que centralizará la información vocacional y educacional, permitiendo a los estudiantes de enseñanza media explorar carreras, conocer sedes, comparar opciones y acceder a un test vocacional, todo con datos actualizados automáticamente mediante web scraping desde fuentes oficiales. - El sistema debe permitir la búsqueda de carreras por nombre, área de conocimiento o palabras clave. - El sistema debe mostrar fichas detalladas de cada carrera con: descripción, malla curricular, perfil de egreso, campo laboral, aranceles y contactos. - El sistema debe incluir un módulo de comparación que permita seleccionar hasta 3 carreras y visualizar sus diferencias lado a lado. - El sistema debe incorporar un test vocacional básico que recomiende carreras afines según los intereses del usuario. - El sistema debe mostrar la ubicación de sedes en un mapa interactivo con información de infraestructura y servicios disponibles. - El sistema debe actualizar automáticamente los datos variables (aranceles, beneficios, puntajes de corte) mediante web scraping con frecuencia mensual. - El sistema debe mostrar la fecha de la última actualización de los datos dinámicos en cada ficha de carrera. - El sistema debe permitir el registro de usuarios y autenticación mediante login para proteger la integridad de los datos. - El sistema debe incorporar un módulo de inteligencia de negocio (BI) que permita visualizar en un dashboard gráfico indicadores clave como: carreras más consultadas, combinaciones de comparación más frecuentes, resultados promedio del test vocacional, y tiempo promedio de uso de la plataforma.

## Premisas y restricciones

Premisas (supuestos del proyecto): Se contará con la información actualizada de todas las carreras por parte de la dirección de escuela o admisión de DUOC UC. Las fuentes de scraping serán accesibles públicamente sin autenticación compleja ni sistemas anti-bot agresivos. Se estipula una duración de tres 3 meses para el cumplimiento de los objetivos. Se obtendrá feedback de usuarios reales (estudiantes y orientadores) durante las fases de diseño y pruebas. El proyecto se desarrollará con herramientas de código abierto y gratuitas para minimizar costos operativos. Restricciones (limitaciones del proyecto): El equipo de desarrollo está compuesto por 3 estudiantes (Jefa de Proyecto, Backend y Frontend), lo que limita la velocidad de desarrollo y la cantidad de funcionalidades. El proyecto debe estar finalizado antes del 10 de junio de 2026 (plazo fijo de 3 meses), sin posibilidad de extensiones significativas. Se debe respetar el archivo robots.txt de los sitios scrapeados y las leyes de protección de datos vigentes en Chile. La plataforma debe ser desplegada en infraestructura gratuita o de muy bajo costo, lo que puede limitar el rendimiento y la escalabilidad. El alcance del proyecto se limita a la información de DUOC UC, sin incluir otras instituciones en esta primera versión.

## Riesgos iniciales de alto nivel

- Datos desactualizados de carreras, sedes y beneficios por fallas en el scraping. - Baja velocidad de desarrollo por equipo pequeño y otras obligaciones académicas. - Cambios estructurales en sitios web scrapeados que rompan los scrapers. - Problemas de integración entre frontend y backend por falta de definiciones claras. - Baja adopción o problemas de usabilidad por parte de los estudiantes. - Problemas legales por scraping no autorizado o malas prácticas. - Pérdida de código o avances por mala gestión de versiones. - Incumplimiento de fechas por sobrecarga académica de fin de semestre. - Bloqueo de IP por scraping muy agresivo sin medidas de mitigación. - Dependencia de fuentes externas que pueden cambiar sin previo aviso. - Riesgos de seguridad en el manejo de datos de usuarios. - Complicaciones por el uso de nuevas tecnologías

## Especificaciones técnicas de las herramientas de desarrollo

- Frontend: React + TypeScript - Backend: Node.js + NestJS - API: REST API - Base de Datos: PostgreSQL - Web Scraping: Python con BeautifulSoup / Scrapy - Control de versiones: GitHub - Diseño de Interfaces: Balsamiq

## Tipo de Interfaz de Hardware

La infraestructura hardware del proyecto considera un servidor cloud con especificaciones mínimas de 1 vCPU, 1 GB de RAM y 20 GB de almacenamiento SSD, suficiente para alojar la aplicación, la base de datos PostgreSQL y ejecutar los scrapers programados. Durante el desarrollo, el equipo utilizará laptops personales con al menos 8 GB de RAM y 50 GB de disco, mientras que los usuarios finales accederán a la plataforma desde cualquier dispositivo (desktop, tablet o móvil) con un navegador web moderno y conexión a internet superior a 2 Mbps.

## Tipo de Interfaz de Software

La comunicación entre componentes se realizará mediante una API REST desarrollada en Node.js que expone endpoints en formato JSON, permitiendo al frontend en React consumir los datos almacenados en PostgreSQL. Los scrapers desarrollados en Python se comunicarán con los sitios web de origen mediante peticiones HTTP y almacenarán los datos extraídos directamente en la base de datos compartida. La automatización de los procesos de scraping se gestionará mediante tareas programadas, y el control de versiones se mantendrá a través de Git con repositorio en GitHub.

## Tipo de Interfaz de Usuario

La interfaz de usuario será una aplicación web gráfica desarrollada en React con diseño responsive mediante CSS, adaptándose automáticamente a dispositivos desktop, tablets y móviles desde resoluciones de 320 px hasta 1920 px. Será compatible con los navegadores Chrome, Safari, Edge y Firefox en sus versiones recientes, y estará completamente en español (con terminología local como becas, aranceles y puntajes). La interfaz incluirá componentes interactivos como tarjetas de carrera, tablas comparativas, filtros de búsqueda, mapas de sedes y formularios de contacto, con feedback visual permanente mediante loaders y mensajes de confirmación, además de mostrar la fecha de última actualización de los datos para garantizar transparencia con el usuario.

# Requisitos de aprobación del proyecto

Que el 100% de los requerimientos funcionales de alto nivel (RN) estén implementados y funcionando sin errores críticos. Que toda la documentación del proyecto (informe, manuales, código) haya sido entregada y aprobada por el profesor guía. Que el proyecto sea presentado y defendido exitosamente ante la comisión examinadora.

# Aprobaciones y control de cambios

| Versión | Nombre | Rol | Fecha | Firma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Fabian Saldaño | Profesor guía | 25-03-26 |  |
| 2.0 | Fabian Saldaño | Profesor guía | 08-04-26 |  |