          - Minuta de Reunión

| - Reunión |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Versión | Descripción |  | Autor |
| 4 | 1.0 | Revisión de avances y definición de estrategia para mockups y web scraping |  | María Martínez |
| Fecha |  | Ubicación | Proyecto |  |
| 17/03/2026 |  | Duoc UC. | Elige tu futuro |  |

| - Participantes |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Nombre | - Empresa | - Teléfono | - e-mail |
| María Martínez MM | - Líder del Proyecto |  | mp.martinez@duocuc.cl |
| - Lorena Figueroa LF | - Frontend |  | lor.figueroa@duocuc.cl |
| - Nayadett Leyton NL | Backend |  | - na.leyton@duocuc.cl |

- Temas Tratados

- Revisión de avances del proyecto y documentación. - Evaluación de herramientas para crear mockups (Canva, Figma, Balsamiq). - Análisis de problemas con web scraping: - Diferentes estructuras de información por institución. - Tiempos limitados por robots.txt que impiden recolectar la información completa. - Definición de nuevas estrategias para el proyecto: - Crear mockups directamente en HTML/CSS. - Acotar alcance a sedes de la Región Metropolitana. - Crear base de datos manual con información recolectada. - Implementar scraping selectivo por carrera o sede. - Planificación para retroalimentación con el profesor el 18/03/2026.

Detalle Reunión

El equipo se reunió para evaluar el progreso del proyecto y abordar los desafíos técnicos encontrados. N.L. probó Canva para los mockups, pero encontró limitaciones en las funcionalidades, por lo que se evaluaron alternativas como Figma, Balsamiq y Miro. Se tomó la decisión unánime de crear los mockups directamente en HTML/CSS, lo que permitirá mayor precisión y servirá como base para el desarrollo final. Investigación sobre Web Scraping: M.M. y L.F. presentaron los resultados de su investigación sobre web scraping en diversas instituciones educativas. Durante esta investigación, se identificaron los siguientes problemas críticos: - Cada institución tiene estructuras de información diferentes, lo que dificulta la estandarización del scraping. - Al comprobar los archivos robots.txt de las páginas, se encontró que los tiempos de respuesta permitidos no son suficientes para recolectar toda la información necesaria. - Algunas páginas tienen límites de tiempo restrictivos que impiden completar el proceso de extracción de datos. - La verificación de robots.txt entrega tiempos limitados que no alcanzan para procesar todas las carreras y sedes. El equipo acordó una nueva estrategia para superar estas limitaciones: - Acortar el alcance a sedes de la Región Metropolitana, haciendo el proyecto más manejable. - Crear una base de datos manual con información recolectada de fuentes confiables. - Implementar scraping selectivo por carrera o sede específica en lugar de intentar scrapear todo simultáneamente. - Programar múltiples visitas a las páginas para recolectar los datos de forma gradual, respetando los tiempos de robots.txt. Esta estrategia permitirá cumplir con las restricciones técnicas mientras se obtiene la información necesaria para el proyecto.

| Acuerdos |  |
| --- | --- |
| - Tema | - Acuerdo |
| - Mockups | Se acuerda crear los mockups directamente en HTML/CSS en lugar de usar herramientas externas, y compartir avances en GitHub. |
| - Alcance de proyecto | Se acuerda acotar el alcance a sedes de la Región Metropolitana para hacer el proyecto más manejable. |
| - Base de datos | Se acuerda crear una base de datos manual con información recolectada, complementada con scraping selectivo. |
| - Web Scraping | Se acuerda implementar scraping por carrera o sede con múltiples visitas programadas, respetando los tiempos de robots.txt. |
| Investigación | Se acuerda continuar investigando técnicas de scraping para optimizar el proceso. |
| Comunicación con profesor | Se acuerda comunicar el 18/03/2026 los hallazgos de la investigación y la nueva estrategia para obtener retroalimentación. |
| Próxima reunión | La próxima reunión será el miércoles 18/03/2026 para comenzar con avances de mockups y continuar con la documentación. |

| Compromisos |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Descripción | - Fecha | - Responsable |
| - Iniciar creación de mockups en HTML/CSS | - 18/03/2026 | - M.M., N.L. y L.F. |
| Informar al profesor durante la clase sobre lo tratado en esta minuta (avances, investigación y nueva estrategia) | - 18/03/2026 | - M.M., N.L. y L.F. |
| Crear carpeta en GitHub orientada para compartir avances de los mockups | - 18/03/2026 | M.M. |
| Documentar hallazgos de investigación sobre web scraping | 19/03/2026 | M.M. y L.F. |
| Subir primeros avances de mockups a la carpeta de GitHub | - 18/03/2026 | N.L. |
| Preparar reunión para revisar avances de mockups | 20/03/2026 | - M.M., N.L. y L.F. |
| Continuar investigación sobre técnicas de scraping optimizadas | 20/03/2026 | - M.M., N.L. y L.F. |

Observaciones

- M.M. y L.F. realizaron una investigación exhaustiva sobre web scraping, identificando los problemas críticos con los tiempos de respuesta y las estructuras variables de las páginas. - Se decidió cambiar la estrategia de web scraping debido a las limitaciones técnicas identificadas en la investigación. - La creación de mockups en HTML/CSS permitirá avanzar en dos frentes simultáneamente: diseño y desarrollo. - El equipo está consciente de la necesidad de obtener retroalimentación del profesor antes de continuar con la nueva estrategia. - Se valora la comunicación constante y el trabajo de investigación del equipo para identificar y resolver problemas tempranamente.